目录

第一章比选公告	2

第二章比选申请人须知	6

第三章评审办法	40

第四章合同条款及格式	52

第五章	工程量清单（另行提供）	70

第六章 图纸（另行提供）	71

第七章 技术标准和要求	72

第八章比选申请文件格式	74

# 第一章比选公告

第一章比选公告

蜀道投资集团有限责任公司营运管理分公司食堂工程比选公告

- 1.比选条件

本比选项目蜀道投资集团有限责任公司营运管理分公司食堂工程（项目名称），比选人为蜀道投资集团有限责任公司营运管理分公司，建设资金来自企业自筹（资金来源），出资比例为100%，项目已具备比选条件，现对本项目进行公开比选。

- 2.项目概况与比选范围

2.1 项目名称：蜀道投资集团有限责任公司营运管理分公司食堂工程

2.2 项目规模：面积约300㎡（室内装饰改造、厨房装饰改造、包间装饰改造）

2.3 建设地点：绕西服务区

2.4 比选范围：

（1）设计：本项目的施工图设计、施工配合等设计服务。

（2）施工：本项目施工直至竣工验收合格、整体移交、质量缺陷责任期内的缺陷修复等相关工作。

2.5 质量要求：

（1）设计质量标准：设计成果满足现行相关工程建设标准、设计规范（规程），相应设计文件编制深度要求，所有设计成果文件均能通过比选人审查。

（2）施工质量标准：工程施工质量满足现行相关工程建设标准、施工规范（规程）、工程质量国家、行业现行验收规范合格标准。

2.6 计划工期：施工图设计10日历天，施工60日历天

2.7 标段划分：本项目划分为1个标段。

- 3.比选申请人资格要求

3.1 本次比选要求比选申请人须具备

3.1.1在中华人民共和国境内依法注册的独立法人，持有效营业执照，基本账户开户许可证或基本存款账户信息。

3.1.2资质要求：

（1）设计资质：具有建设行政主管部门颁发的建筑装饰设计专项乙级及以上资质。

（2）施工资质：具有建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质且具有有效的安全生产许可证。

3.1.3 业绩要求：

（1）设计资质单位：近三年（2022年1月1日至比选申请文件递交截止时间）至少具有1个已完成或在建的建筑装饰装修或改造设计项目。

（2）施工资质单位：近三年（2022年1月1日至比选申请文件递交截止时间）至少具有1个已完成或在建的建筑装饰装修或改造施工项目。

3.1.4 信誉要求：

（1）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）查询“失信被执行人”链接“中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）”中被列入失信被执行人名单信息的供应商，不得参加本项目比选活动。

（2）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信名单（黑名单）信息的供应商，不得参加本项目比选活动。

（3）在2022年01月01日至本项目比选申请文件递交截止日期间，比选申请人（单位）、比选申请人的法定代表人、拟派的项目负责人（项目经理）不存在被人民法院生效判决或裁定认定为行贿犯罪的情形。

3.1.5主要人员要求：

（1）拟派项目经理（1人）：具有建筑工程专业二级及以上注册建造师证书，须为本单位人员，可以由施工负责人兼任（若为联合体参加，须为联合体牵头人人员）。

（2）拟派施工负责人（1人）：具有建筑工程专业二级及以上注册建造师证书，具有住房和城乡建设主管部门颁发的安全生产考核合格证（B证），须为本单位人员。未在其他项目上任职或虽在其他项目上任职，但本项目中选后能够从该项目撤离。（若为联合体参加，须为联合体协议书中约定承担施工单位的人员）。

（3）拟派设计负责人（1人）：具有建筑相关专业中级及以上职称，须为本单位人员（若为联合体参加，须为联合体协议书中约定承担设计单位的人员）。

3.1.6其他：

企业注册地不在四川省行政区域内的省外设计施工企业须提供在有效期内的四川省住房和城乡建设厅官网已公开的入川信息网页截图（若为联合体参加，则联合体所有成员均应具有）。

3.2 本项目接受联合体参加

联合体参加的，联合体牵头人应为施工单位，应满足下列要求：须具有建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质的单位作为联合体牵头人。联合体成员（含联合体牵头人）家数须不超过 2 家。

联合体需符合有关联合体的规定和要求，并提交了联合体协议，明确联合体牵头人和各方权利义务。

- 4.比选文件获取的方式

4.1 凡有意参加比选者，请于2025年05月10日开始自行在蜀道集团路网运行中心（https://www.sdlwyxzx.com/）官网免费匿名下载比选文件，比选人不再提供其他任何比选文件获取方式。

4.2 比选文件补遗、答疑书（如果有）由比选申请人在蜀道集团路网运行中心（https://www.sdlwyxzx.com/）官网上自行查阅和下载。

4.3 比选申请人应在比选期间随时关注比选人指定网站，并及时下载相关内容，比选人不再另行通知。查阅下载过程中如有问题或疑问请及时与比选人联系；逾期未联系的，比选人视为比选申请人无任何问题，或是已收到或默认已收到，否则造成的一切后果由比选申请人自负。

## 5.比选申请文件递交截止时间及地点

5.1 比选申请文件递交截止时间（唱价时间）： 2025年05月20日10 时00分（北京时间）。

5.2 比选申请文件递交地点：四川省成都市武侯区二环路西1段90号A915会议室。

5.3 逾期送达的、未按比选文件要求密封的比选申请文件，比选人将不予接收。

5.4 本次比选不接受邮寄的比选申请文件。

注：比选人将于比选申请文件递交截止时间在比选文件递交地点组织唱价会，比选申请人应派代表出席并对唱价内容进行确认，否则视为同意唱价内容。

## 6.比选公告发布的媒体

本次公告在蜀道集团路网运行中心（https://www.sdlwyxzx.com/）官网上发布。

## 7.联系方式

比 选 人：蜀道投资集团有限责任公司营运管理分公司

地    址：四川省成都市武侯区二环路西1段90号-4号

联 系 人：雷老师

电  话：(028) 8615 3370

# 第二章比选申请人须知

第二章比选申请人须知

- 比选申请人须知前附表

《比选申请人须知前附表》是用于进一步明确《比选申请人须知》正文中的未尽事宜，由比选人根据本项目具体特点和实际需要编制和填写，与《比选申请人须知》正文无抵触且与比选文件其他章节相衔接。前附表内容与本须知不一致的，以前附表内容为准。

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 比选人 | 比 选 人：蜀道投资集团有限责任公司营运管理分公司 地 址：四川省成都市武侯区二环路西1段90号-4号 联 系 人：雷老师 电 话：(028) 8615 3370 |
| 1.1.3 | 比选代理机构 | / |
| 1.1.4 | 比选项目名称 | 蜀道投资集团有限责任公司营运管理分公司食堂工程 |
| 1.1.5 | *建设地点 | 详见比选公告 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 详见比选公告 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | *比选范围 | 详见比选公告 |
| 1.3.2 | *计划工期 | 计划工期：施工图设计10日历天，施工60日历天。 计划开工日期：/ 计划竣工日期：/ |
| 1.3.3 | *质量要求 | 同比选公告 |
| 1.3.4 | *安全要求 | 不发生安全事故 |
| 1.4.1 | *比选申请人资质条件、能力、信誉 | 在中华人民共和国境内依法注册的独立法人，持有效营业执照，基本账户开户许可证或基本存款账户信息 1.资质要求：同比选公告 2.财务要求：/ 3.业绩要求：同比选公告 4.信誉要求：同比选公告 5.主要人员要求：同比选公告 6.其他要求：同比选公告 |
| 1.4.2 | *是否接受联合体参与 | 接受，联合体参加的，应满足下列要求： 须具有建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质的单位作为联合体牵头人。联合体成员（含联合体牵头人）家数须不超过 2 家。 联合体需符合有关联合体的规定和要求，并提交了联合体协议，明确联合体牵头人和各方权利义务。 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投 标。 |
| 1.4.3 | *比选申请人不得存在的其他关联情形 | 1.第（3）目补充：单位负责人，是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。 2.第（4）目补充： 控股关系，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。 管理关系，是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。 |
| 1.4.4 | *比选申请人不得存在的其他不良状况或不良信用记录 | 1．本项第（4）、（5）、（6）目要求见第1.4.1项中“信誉要求”。 2.第（7）目其他不良状况或不良信誉记录情形：/。 |
| 1.5 | 费用承担和设计成 果补偿 | 不补偿 |
| 1.9.1 | 现场踏勘 | 不组织，比选申请人如有需要可以自行踏勘，踏勘产生的相关费用和安全自行负责。 |
| 1.10.2 | 比选申请人在预备会前提出问题 | 时间：/ 形式：/ |
| 1.11.1 | *分 包 | 不允许 |
| 1.12.2 | 偏差 | 比选文件中标*条款和第七章所有条款不允许负偏离，否则比选申请文件将被否决。 |
| 2.1 | 构成比选文件的其他资料 | 澄清、答疑、补遗书（如有） |
| 2.2.1 | 比选申请人要求澄清比选文件 | 时间：比选申请文件递交截止时间3日前 形式：以邮件的形式发送到327332021@QQ.com |
| 2.2.2 | 比选文件澄清发出的形式 | 比选文件的澄清应于比选申请文件递交截止时间2日前在发布比选公告的同一平台上发布，若澄清文件发出时间距比选申请文件递交截止时间不足2日，则应延长比选申请文件递交截止时间（不影响比选申请文件编制的情形除外）。比选申请人应实时在发布比选公告的网站上查询澄清文件，比选申请人未下载澄清文件的，其后果由比选申请人承担。 |
| 2.2.3 | 比选申请人确认收到比选文件澄清 | 无须确认。由比选申请人从比选人指定的网站上自行查阅与下载，不要求比选申请人向比选人发出确认函。如有疑问，应及时与比选人联系；逾期未联系的，比选人视为比选申请人没有任何疑问，或是已收到或默认已收到，否则造成的一切后果由比选申请人负责。 |
| 2.3.1 | 比选文件修改发出的形式 | 同2.2.2 |
| 2.3.2 | 比选申请人确认收到比选文件修改 | 同2.2.3 |
| 3.1.1 | 构成比选申请文件的其他资料 | 比选文件要求的资料 |
| 3.2.1（1） | 增值税税金的计算方法 | 按国家规定的一般计税方法计算。 |
| 3.2.1（2） | 工程量清单的填写方式 | 比选申请人按照比选人提供的工程量清单填写 |
| 3.2.3 | *报价方式 | 1.设计费采用固定总价方式报价。 2.施工费采用工程量清单综合单价形式报价。 |
| 3.2.5 | 是否接受调价函 | 否 |
| 3.2.7 | *最高限价 | 本项目总的控制价为849950.79元。 设计费最高限价为：20000.00元 施工费最高限价为：829950.79元（其中：安全文明施工费6032.44元，规费9215.14元，暂列金额：/） 注：比选申请人比选申请函中填报的金额、已标价工程量中总价扉页的金额不得超过最高限价，否则其比选申请文件将被否决。 |
| 3.2.8 | 报价的其他要求 | 报价是完成本项目全部内容的价各体现 |
| 3.3.1 | *比选有效期 | 自递交比选申请文件截止之日起计算90日历天 |
| 3.4.1 | *比选保证金 | 本项目需要缴纳比选保证金，比选保证金的金额为：人民币捌仟元整（¥8000.00元） 比选保证金形式包括在中国注册的银行出具的银行保函、银行汇款、以及其他在中国注册的机构依法出具的保函、保险等，以银行汇款形式提交比选保证金的应当从比选申请人对公帐户转出。 以银行汇款形式提交比选保证金的，比选申请人应于本项目比选申请文件递交截止时间前将比选保证金从比选申请人对公账户转账至以下账户: 名称：蜀道投资集团有限责任公司营运管理分公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司成都双楠支行 银行账户：51050187543600001735 以银行汇款形式交纳的，比选申请人需备注：蜀道投资集团有限责任公司营运管理分公司食堂工程（可简写） 以保函、保险形式提交比选保证金的，保函、保险中应当写明受益人为蜀道投资集团有限责任公司营运管理分公司[比选人]，担保项目为蜀道投资集团有限责任公司营运管理分公司食堂工程[项目名称]，比选保证金金额、担保有效期应覆盖比选有效期、担保的内容（即：如因比选申请人原因发生比选文件规定的比选保证金不予退还的情况，由出具保函、保险的机构向受益人足额支付比选保证金）；保函、保险原件应在比选申请文件递交截止时间前单独密封提交至比选申请文件递交地点。 注：1.比选保证金交纳凭证应放到比选申请文件中，以保函、保险形式交纳的，其原件（单独密封）应在比选申请文件递交截止时间前同比选申请文件一起递交给比选人。2.以联合体形式参加的，应由联合体牵头人按上述规定提交。 |
| 3.4.3 | 比选保证金的退还（本项目不适用） | 1.比选成功的项目：比选人最迟将在中选通知书发出后5日内向中选候选人以外的其他比选申请人退还比选保证金，与中选人签订合同后5日内向中选人和其他中选候选人退还比选保证金。 2.比选失败（流标及比选过程中否决全部比选申请文件）的项目：比选人在失败公告公示结束后办理比选保证金退还。 3.退还方式： 3.1采用转帐形式交纳的按照比选申请人缴纳的账户原账户退还。 3.2采用保函、保险形式交纳的由比选申请人自行到比选人处领取。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还比选保证金的情形（本项目不适用） | 比选保证金不予退还的情形： 1.比选申请人在规定的比选有效期内撤销或修改其比选申请文件； 2.中选单位在收到中选通知书后，无正当理由不与比选人订立合同，在签订合同时向比选人提出附加条件，或未按照比选文件要求提交履约保证金。 3.在比选活动中，比选申请人存在串通、弄虚作假行为。 |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | 有，具体要求：比选申请人提供的资格审查资料必须满足本章第1.4.1款要求，并附相关证明材料，证明材料以第八章比选申请文件格式中要求为准。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | / |
| 3.5.3 | 近年类似项目情况的时间要求 | 时间要求：2022年01月01日至比选申请文件递交截止时间 比选申请人提供的资格审查资料必须满足本须知前附表1.4.1业绩要求，并附相关证明材料，证明材料的具体要求以“第八章比选申请文件格式”中的要求为准。 |
| 3.5.4 | 比选申请人的信誉 情况 | 比选申请人提供的资格审查资料必须满足本须知前附表1.4.1信誉要求，并附相关证明材料，证明材料的具体要求以“第八章比选申请文件格式”中要求为准。 |
| 3.5.5 | 拟委任的主要人员资历 | 比选申请人提供的资格审查资料必须满足本须知前附表1.4.1主要人员要求，并附相关证明材料，证明材料的具体要求以“第八章比选申请文件格式”中要求为准。 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备方案 | 不允许 |
| 3.7.1 | 比选申请文件格式 | 1.不得对比选文件规定的比选申请文件格式的实质性内容进行删减或修改。 2.比选申请人可以在比选申请文件格式内容之外另行说明和增加相关内容，作为比选申请文件的组成部分。另行说明或自行增加的内容、以及按比选申请文件格式在空格（下划线）由比选申请人填写的内容，不得与比选文件的强制性审查标准和禁止性规定相抵触。 3.按比选申请文件格式空格（下划线）由比选申请人填写的内容，不需要填写的，可以在空格中用“/”标示，也可以不填（空白）。 4.比选申请文件应对比选文件提出的所有实质性要求和条件作出实质性响应，并且实质性响应的内容不得互相矛盾。 5.比选申请文件所附证明材料应清晰可辨。 |
| 3.7.3 | 比选申请文件签字或盖章要求 | 本项细化为： （1）在第八章比选申请文件格式中规定要求签字或盖签名章的地方，由比选申请人的法定代表人或其委托代理人亲笔签署姓名或盖签名章； （2）在第八章比选申请文件格式中规定加盖比选申请人单位章的地方均加盖比选申请单位章，单位章内容与单位营业执照名称一致，且未使用专用印章替代； （3）比选申请人提供的比选申请文件中有改动之处均加盖单位章或由比选申请人的法定代表人或其委托代理人签字或盖签名章确认； （4）法定代表人身份证明或授权书（如有）具体要求见第八章比选申请文件格式。 （5）以联合体形式参与的，除联合体协议书由各方签字盖章外，比选申请文件格式其余要求签署盖章的,由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人按上述规定签署并加盖联合体牵头人单位章。（无行贿犯罪的承诺函由联合体各方盖章，联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人签字或盖签名章） |
| 3.7.4 | *比选申请文件副本份数及其他要求 | （1）比选申请文件正本一份，副本二份，电子文档一份（U盘，比选申请文件一份和已标价工程量清单可编辑的EXCEL版一份）； （2）比选申请文件副本可由其正本复制（复印）而成（包括证明文件），当副本和正本不一致时，以正本为准，但副本和正本内容不一致造成的评审差错由比选申请人自行承担。 （3）正、副本分别装订成册，不允许活页夹装订；如有彩页，须装订在比选申请文件内，不允许单独成册。 （4）比选申请文件封面应加盖比选申请人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖签名章。由委托代理人签字或盖签名章的在比选申请文件须同时提交授权委托书。除比选申请文件对错误处须修改外，全套比选申请文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应加盖比选申请人的印章。 |
| 4.1.1 | 比选申请文件的密封 | 所有比选申请文件（含U盘）密封到一个封袋中。 |
| 4.1.2 | *封套上应载明的信息 | 比选申请文件应密封完好递交，外封套上应按以下格式注明相关内容，并在封套的封口处加盖比选申请人单位章或由比选申请人的法定代表或其授权的代理人签字或盖签名章 比选申请人名称： 比选申请人地址： （项目名称）比选申请文件 在 年 月 日 时前不得开启 注：未按要求密封和标识的比选申请文件，比选人将不予接收。 |
| 4.2.1 | 比选申请文件递交截止时间 | 详见比选公告 |
| 4.2.2 | 比选申请文件递交地址 | 详见比选公告 |
| 4.2.3 | 比选申请文件是否退还 | 是，退还如下: 截止到比选申请文件递交截止时间，递交比选申请文件的比选申请人少于3家时，当场退还。 |
| 5.1 | 唱价时间和地点 | 唱价时间：同比选申请文件递交截止时间 唱价地点：同比选申请文件递交地点 |
| 5.2 | 唱价程序 | 主持人按下列程序进行唱价： （1）宣布会议纪律； （2）公布在比选申请文件递交截止时间前递交比选申请文件的比选申请人名称； （3）宣布唱标人、记录人、监督人等有关人员姓名； （4）检查比选申请文件的密封情况，按照随机的顺序当众唱价，公布项目名称、比选申请人名称、报价、及其他内容，并记录在案； （5）比选申请人代表、监督人、唱价人、记录人等有关人员在唱价记录上签字确认； （6）唱价结束。 |
| 6.1.1 | 评审小组的组建 | 评审小组构成：3人 |
| 6.3.1 | 评审办法 | 综合评估法 |
| 6.3.2 | 评审小组推荐中选候选人的人数 | 1-3名（若不足3名，则以实际数量为准）中选候选人，按综合得分由高到低的顺序对中选候选人进行排序。 |
| 7.1 | 中选候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：比选人在收到评审报告之日起3天内，将评审结果即评审小组推荐的中选候选人名单在蜀道集团路网运行中心（https://www.sdlwyxzx.com/）官网进行公示。 公示期限：3个工作日 |
| 7.4 | 是否授权评审小组确定中选人 | 否 |
| 7.5 | 中选通知书和中选结果通知发出的形式 | 纸质形式 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | 是否要求中选人提交履约保证金： □不要求 þ要求， - 履约保证金金额：签约合同价的10%； 2.履约保证金形式：通过中选人的对公帐户以银行转账或银行保函、保险保函方式缴纳； 3.提交时间：应在中选通知书发出后，签订合同协议书之前。转账时需注明资金用途：蜀道投资集团有限责任公司营运管理分公司食堂工程履约保证金； 4.退还方式 ：中选人应保证其履约担保在比选人竣工验收前一直有效，比选人应在竣工验收合格后30天内将履约担保款项退还给中选人或者解除履约担保。因中选人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由中选人承担；非因中选人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由比选人承担。 |
| 7.7.3 | 签约合同价的确定原则 | （1）签约合同价为比选申请人比选申请函上的报价大写金额（有修正的以修正后的为准）； 注：最终付款金额以实际完成工作量为准。 |
| 8.5.1 | 监督部门 | 比选申请人或者其他利害关系人认为本次比选活动不符合法律、法规规定的或发现比选人或其他相关单位有违反廉政相关规定时，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。 监督机构： 蜀道集团路网运行中心财务管理部 电 话：028- 61100657 地 址：四川高速大厦九楼 |
| 9 | 是否采用电子 形式 | 否 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 质保金 | 1.质保金金额：签约合同价的3%； 2.提交及退还方式：见合同约定及专用条款。 |
| 10.2 | 报价唯一 | 只能有一个报价，任何有选择和保留的报价将不予接受。 |
| 10.3 | *低于成本 | 评审小组发现比选申请人的报价明显低于其他比选申请人报价，使得其报价可能低于其个别成本的，应要求该比选申请人作出书面说明并提供相应的证明材料。比选申请人不能合理说明或不能提供相应证明材料的，评审小组应认定该比选申请人以低于成本报价竞标，并否决其比选申请。 启动低于成本评审的具体标准：报价中的总评审价金额与总控制价相应金额的比值（比值＝报价中的总评审价金额÷总控制价相应金额，四舍五入后保留两位小数）的百分数小于或等于90%的，且与所有比选申请人（指通过初步评审的比选申请人）的总评审价金额算术平均值的比值（四舍五入后保留两位小数）的百分数小于或等于95%。 |
| 10.4 | 确定中选人 | 比选人原则上按照评审小组推荐的排名确定第一的中选候选人为中选人。排名第一的中选候选人放弃中选、因不可抗力不能履行合同、不按照比选文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中选结果的违法行为等情形，不符合中选条件的，比选人可以按照评审小组提出的中选候选人名单排序依次确定其他中选候选人为中选人，也可以重新比选。 |
| 10.5 | 合同履行过程中物价波动引起的价格调整 | 设计费及施工综合单价在合同执行过程中固定不变，不受政策、法规变化以及汇率浮动、物价指数浮动等因素的影响。 |
| 10.6 | 知识产权 | 构成本比选文件各组成部分的文件，未经比选人书面同意，比选申请人不得擅自复印和用于非本比选项目所需的其他目的。比选人全部或者部分使用未中选人比选申请文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |
| 10.7 | 比选文件内容冲突的解决及优先适用次序 | 比选文件中比选人编制的内容前后有矛盾或不一致，有时间先后顺序的，以时间在后的修改、澄清或补正文件为准；没有时间先后顺序的，以公平的原则进行处理。比选申请人须知前附表和比选文件中“注”的内容与正文不一致时，以比选申请人须知前附表和比选文件中“注”的内容为准。 对比选文件的内容理解有争议的，由比选人按照比选文件所使用的词句、比选文件的有关条款、比选的目的、习惯以及诚实信用原则，确定该条款的真实意思，有两种以上解释的，作出不利于比选人一方的解释。 |
| 10.8 | 比选申请文件的真实性要求 | 比选申请人所递交的比选申请文件（包括有关资料、澄清）应不存在弄虚作假或隐瞒。 比选申请人声明不存在限制比选申请情形但被发现存在限制比选申请情形的，属于隐瞒情形（单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，在同一标段或者未划分标段的同一比选项目中参与的，若比选申请人在比选申请文件中已填报上述信息的，不属于隐瞒情形）。 如比选申请文件存在弄虚作假或隐瞒，在比选阶段发现的，评审小组应将该比选申请文件作否决处理；中选候选人确定后发现的，比选人可以取消中选候选人或中选人资格，并按相关法律法规上报有关部门处理。 |
| 10.9 | 放弃中选的处理 | (1)比选申请文件递交截止时间后到比选文件规定的比选有效期终止之前，比选申请人不得撤销比选申请文件。比选申请人若撤销比选申请文件的，比选人将不予退还其比选保证金。 (2)中选人在收到中选通知书后，拒签合同协议书，比选人将取消其中选资格，不予退还其比选保证金。 (3)合同协议书签订后，中选人放弃合同，比选人将不予退还其履约保证金。 |
| 10.10 | 比选咨询服务费 | 支付人：中选供应商 比选咨询服务费金额：12000 元（含税），大写：人民币壹万贰仟元整 ；本费用由比选申请人自行考虑在报价中，不再单独列项报价。 支付方式：中选人在领取中选通知书后7天内，且在签订合同协议书前，将比选咨询服务费直接支付给比选咨询服务单位。 |
| 10.11 | 其他 | 中选人需在签订合同时向比选人提供与比选申请对应的软件版清单报价。 |

- 1.总则

1.1比选项目概况

1.1.1参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本比选项目已具备比选条件，现对本项目进行比选。

1.1.2比选人：见比选申请人须知前附表。

1.1.3比选代理机构：见比选申请人须知前附表。

1.1.4比选项目名称：见比选申请人须知前附表。

1.1.5建设地点：见比选申请人须知前附表。

1.2比选项目的资金来源和落实情况

1.2.1资金来源及比例：见比选申请人须知前附表。

1.2.2资金落实情况：见比选申请人须知前附表。

1.3比选范围、计划工期、质量要求和安全目标

1.3.1比选范围：见比选申请人须知前附表。

1.3.2计划工期：见比选申请人须知前附表。

1.3.3质量要求：见比选申请人须知前附表。

1.3.4安全要求：见比选申请人须知前附表。

1.4比选申请人资格要求

1.4.1比选申请人应具备承担本比选项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见比选申请人须知前附表；

（2）财务要求：见比选申请人须知前附表；

（3）业绩要求：见比选申请人须知前附表；

（4）信誉要求：见比选申请人须知前附表；

（5）主要人员要求：见比选申请人须知前附表；

（6）其他要求：见比选申请人须知前附表；

需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。

1.4.2比选申请人须知前附表规定接受联合体的，联合体除应符合本章第1.4.1项和比选申请人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按比选文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就比选项目向比选人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体参加同一标段项目的比选活动；

（4）联合体各方应分别按照本比选文件的要求，填写比选文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给比选人；联合体牵头人所提交的比选文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况；

（5）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在比选申请、签订合同与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

1.4.3比选申请人不得存在下列情形之一：

（1）为比选人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与比选人存在利害关系且可能影响比选公正性；

（3）与本标段的其他比选申请人同为一个单位负责人；

（4）与本标段的其他比选申请人存在控股、管理关系；

（5）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的法人或其任何附属机构（单位）；

（6）为本标段的监理人；

（7）为本标段的代建人；

（8）为本标段的比选咨询机构；

（9）与本标段的监理人或代建人或比选代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本标段的监理人或代建人或比选代理机构存在控股或参股关系；

（11）法律法规或比选申请人须知前附表规定的其他情形。

1.4.4比选申请人（包括联合体各成员）不得存在下列不良状况或不良信用记录：

（1）被省级及以上主管部门取消项目所在地的投标资格且处于有效期内；

（2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（4）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；

（5）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；

（6）比选申请人或其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内有行贿犯罪行为的（行贿犯罪行为的认定以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；

（7）法律法规或比选申请人须知前附表规定的其他情形。

1.5费用承担

比选申请人准备和参加比选活动发生的费用自理。

1.6保密

参与比选活动的各方应对比选文件和比选申请文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7语言文字

比选活动使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9踏勘现场

1.9.1比选申请人须知前附表规定组织踏勘现场的，比选人按规定的时间、地点组织比选申请人踏勘项目现场。部分比选申请人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。比选人不得组织单个或部分比选申请人踏勘项目现场。

1.10比选预备会

1.10.1比选申请人须知前附表规定召开比选预备会的，比选人按比选申请人须知前附表规定的时间和地点召开比选预备会，澄清比选申请人提出的问题。

1.10.2比选申请人应按比选申请人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达比选人，以便比选人在会议期间澄清。

1.10.3比选预备会后，比选人将对比选申请人所提问题的澄清，以比选申请人须知前附表规定的形式通知所有获取比选文件的比选申请人。该澄清内容为比选文件的组成部分。

1.11分包

1.11.1比选申请人拟在中选后将中选项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合比选人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.11.2中选人不得向他人转让中选项目，接受分包的人不得再次分包。中选人应就分包项目向招比选人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.12响应和偏差

1.12.1比选申请文件偏离比选文件某些要求，视为比选申请文件存在偏差。偏差包括重大偏差和细微偏差。

1.12.2比选申请文件应对比选文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于比选人的响应，否则，视为比选申请文件存在重大偏差，比选申请文件将被否决。

比选申请文件存在第三章“评审办法”中所列任一否决情形的，均属于存在重大偏差。

1.12.3比选申请文件中的下列偏差为细微偏差：

（1）在按照第三章“评审办法”的规定对报价进行算术性错误修正后，最终报价未超过最高限价（如有）的情况下，出现第三章“评审办法”规定的算术性错误；

（2）施工组织设计（含关键工程技术方案）和项目管理机构不够完善；

（3）比选申请文件个别文字有遗漏错误等不影响比选申请文件实质性内容的偏差。

1.12.4评审小组对比选申请文件中的细微偏差按如下规定处理：

（1）对于本章第1.12.3项（1）目所述的细微偏差，按照第三章“评审办法”的规定予以修正并要求比选申请人进行澄清；

1.12.5比选申请人应根据比选文件的要求提供施工组织设计等内容以对比选文件作出响应。

- 2.比选文件

2.1比选文件的组成

本比选文件包括：

（1）比选公告（或比选申请邀请书）；

（2）比选申请人须知；

（3）评审办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）比选申请文件格式；

（9）比选申请人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.9款、第2.2款和第2.3款对比选文件所作的澄清、修改，构成比选文件的组成部分。

2.2比选文件的澄清

2.2.1比选申请人应仔细阅读和检查比选文件的全部内容。如发现不全，应及时向比选人提出，以便补齐。如有疑问，应按比选申请人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达比选人，要求比选人对比选文件予以澄清。

2.2.2比选文件的澄清以比选申请人须知前附表规定的形式发给所有获取比选文件的比选申请人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的比选申请文件递交截止时间不足2日的，并且澄清内容可能影响比选申请文件编制的，将相应延长比选申请递交截止时间。

2.2.3比选申请人在收到澄清后，应按比选申请人须知前附表规定的时间和形式通知比选人，确认已收到该澄清。

2.2.4除非比选人认为确有必要答复，否则，比选人有权拒绝回复比选申请人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3比选文件的修改

2.3.1比选人以比选申请人须知前附表规定的形式修改比选文件，并通知所有获取比选文件的比选申请人。修改比选文件的时间距本章第4.2.1项规定的比选申请文件递交截止时间不足2日的，并且修改内容可能影响比选申请文件编制的，将相应延长比选申请文件递交截止时间。

2.3.2比选申请人收到修改内容后，应按比选申请人须知前附表规定的时间和形式通知比选人，确认已收到该修改。

2.4比选文件的异议

比选申请人或者其他利害关系人对比选文件有异议的，应当在比选申请截止时间3日前以书面形式提出。比选人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停比选活动。

- 3.比选申请文件

3.1比选申请文件的组成

3.1.1比选申请文件应包括下列内容：

比选申请文件包括以下内容：

（1）比选申请函及附录

（2）法定代表人身份证明

（3）授权委托书（如有）

（4）联合体协议书

（5）项目管理机构

（6）已标价工程量清单

（7）资格审查资料

（8）设计-施工总承包实施方案

（9）其他资料（如有）

注：如有补遗书，比选人不要求比选申请人必须放入比选申请文件内。

比选申请人在比选过程中作出的符合法律法规和比选文件规定的澄清确认，构成比选申请文件的组成部分。

3.1.2比选申请人须知前附表规定不接受联合体参加的，或比选申请人没有组成联合体的，比选申请文件不包括联合体协议书。

3.2报价

3.2.1报价应包括国家规定的增值税税金，除比选申请人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。比选申请人应按第八章比选申请文件格式的要求在比选申请函中进行报价并填写工程量清单相应表格。

比选申请人应按比选申请人须知前附表规定的方式填写工程量清单。

（1）本项目采用工程量清单，比选人在提供比选文件的同时将提供工程量清单。比选申请人填写工程量清单中各子目的单价及总额价，即可完成工程量清单的编制，确定报价。比选申请人未在工程量清单中填入单价或总额价的工程子目，将被认为其已包含在工程量清单其他子目的单价和总额价中，比选人将不予支付。

比选申请人根据比选人提供的工程量清单填报完成的已标价工程量清单扉页的报价大写金额和比选申请函中大写金额报价应一致，如果报价金额出现差异，按照评审办法的规定进行修正。

3.2.2比选申请人应充分了解该项目的总体情况以及影响报价的其他要素。

3.2.3本项目的报价方式见比选申请人须知前附表。比选申请人在比选申请文件递交截止时间前修改比选申请函中的总报价，应同时修改比选申请文件“已标价工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4比选申请人如果发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致时，应立即通知比选人核查，除非比选人以书面方式予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为准。

3.2.5除比选申请人须知前附表另有规定外，比选人不接受调价函。

3.2.6在合同实施期间，比选申请人填写的单价、合价和总额价不随物价波动进行价格调整。

3.2.7比选人设有最高限价的，比选申请人的报价不得超过最高限价，最高限价在比选申请人须知前附表中载明。

3.2.8报价的其他要求见比选申请人须知前附表。

3.3比选有效期

3.3.1除比选申请人须知前附表另有规定外，比选有效期为90天。

3.3.2在比选有效期内，比选申请人撤销比选申请文件的，应承担比选文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长比选有效期的，比选人以书面形式通知所有比选申请人延长比选有效期。比选申请人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其比选保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其比选申请文件；比选申请人拒绝延长的，其比选申请文件失效，但比选申请人有权收回其比选保证金及以现金或者支票形式递交的比选保证金的银行同期存款利息。

3.4比选保证金

3.4.1比选申请人在递交比选申请文件的同时，应按比选申请人须知前附表规定的金额、形式和第八章比选申请文件格式规定的比选保证金格式递交比选保证金，并作为其比选申请文件的组成部分。境内比选申请人以现金或者支票形式提交的比选保证金，应当从其对公帐户转出。联合体比选申请的，其比选保证金可以由牵头人递交，并应符合比选申请人须知前附表的规定。

3.4.2比选申请人不按本章第3.4.1项要求提交比选保证金的，评审小组将否决其比选申请。

3.4.3比选人最迟将在与中选人签订合同后5日内，向未中选的比选申请人和中选人退还比选保证金。比选保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。

3.4.4有下列情形之一的，比选保证金将不予退还：

（1）比选申请人在比选有效期内撤销比选申请文件；

（2）中选人在收到中选通知书后，无正当理由不与比选人订立合同，在签订合同时向比选人提出附加条件，或者不按照比选文件要求提交履约保证金；

（3）发生比选申请人须知前附表规定的其他可以不予退还比选保证金的情形。

3.5资格审查资料

除比选申请人须知前附表另有规定外，比选申请人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1“比选申请人基本情况表”应附提供营业执照、资质证书、安全生产许可证、基本账户开户许可证或基本存款账户信息表。

3.5.2财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见比选申请人须知前附表。比选申请人的成立时间少于比选申请人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3“近年类似项目情况表”应附中选通知书和（或）合同协议书、具体时间要求见比选申请人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4“比选申请人的信誉”应附比选申请人在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单、在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图复印件，无行贿犯罪记录的承诺函。

3.5.5“拟派的主要负责人资历表”应附身份证、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书（如建造师注册证书、安全生产考核合格证书等）的复印件，以及比选申请人所属社保机构出具的拟委任的主要人员的社保缴费证明。

如）拟派施工负责人前仍在其他项目上任职，则比选申请人应提供由该项目发包人出具的、承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料原件。

3.5.6比选申请人须知前附表规定接受联合体参与的，本章第3.5.1项至第3.5.7项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.5.7除合同条款约定的特殊情形外，比选申请人在比选文件中填报的项目经理和技术负责人不允许更换。

3.5.8比选申请人在比选文件中填报的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、等信息真实有效，并对相关信息的真实性、完整性和准确性负责。

3.5.9比选人有权核查比选申请人在比选文件中提供的资料，若在评审期间发现比选申请人提供了虚假资料，其比选申请文件将被否决；若在签订合同前发现作为中选候选人的比选申请人提供了虚假资料，比选人有权取消其中选资格；若在合同实施期间发现比选申请人提供了虚假资料，比选人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过10％签约合同价的金额作为违约金。同时比选人将比选申请人上述弄虚作假行为上报上级主管部门，作为不良记录管理。

3.6备选方案

3.6.1除比选申请人须知前附表规定允许外，比选申请人不得递交备选方案，否则其比选申请文件将被否决。

3.6.2允许比选申请人递交备选方案的，只有中选人所递交的备选方案方可予以考虑。评审小组认为中选人的备选方案优于其按照比选文件要求编制的比选方案的，比选人可以接受该备选方案。

3.6.3比选申请人提供两个或两个以上的报价，或者在比选申请文件中提供一个报价，同时提供两个或两个以上施工组织设计的，视为提供备选方案。

3.7比选申请文件的编制

3.7.1比选申请文件应按第八章比选申请文件格式进行编写，如有必要，可以增加附页，作为比选申请文件的组成部分。其中，比选申请函在满足比选文件实质性要求的基础上，可以提出比比选文件要求更有利于比选人的承诺。

3.7.2比选申请文件应当对比选文件有关工期、比选有效期、质量要求、安全目标、技术标准和要求、比选范围等实质性内容作出响应。

3.7.3比选申请文件应用不褪色的材料书写或打印，比选申请函及对比选申请文件的澄清、说明和补正应由比选申请人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。由比选申请人的法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第八章比选申请文件格式的要求。比选申请文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处均加盖单位公章或由比选申请人的法定代表人或其委托代理人签字确认。

3.7.4比选申请文件正本一份，副本份数见比选申请人须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。比选申请人应根据比选申请人须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

3.7.5比选申请文件的正本与副本应分别装订，并编制目录。

- 4.比选申请文件递交

4.1比选申请文件的密封和标记

4.1.1比选申请文件应密封包装，并在封套的封口处加盖比选申请人单位章或由比选申请人的法定代表人或其授权的代理人签字。

4.1.2比选申请文件封套上应写明的内容见比选申请人须知前附表。

4.1.3未按本章第4.1.1和4.1.2项要求密封的比选申请文件，比选人将予以拒收。

4.2比选申请文件的递交

4.2.1比选申请人应在比选申请人须知前附表规定的比选申请文件递交截止时间前递交比选申请文件。

4.2.2比选申请人递交比选申请文件的地点：见比选申请人须知前附表。

4.2.3除比选申请人须知前附表另有规定外，比选申请人所递交的比选申请文件不予退还。

4.2.4逾期送达的比选申请文件，比选人将予以拒收。

4.3比选申请文件的修改与撤回

4.3.1在本章第4.2.1项规定的比选申请文递交截止时间前，比选申请人可以修改或撤回已递交的比选申请文件，但应以书面形式通知比选人。

4.3.2比选申请人修改或撤回已递交比选申请文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。

4.3.3比选申请人撤回比选申请文件的，比选人自收到比选申请人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的比选保证金。

4.3.4修改的内容为比选申请文件的组成部分。修改的比选申请文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

- 5.唱价

5.1唱价时间和地点

比选人在本章第4.2.1项规定的比选申请文件递交截止时间（唱价时间）和同比选申请人须知前附表规定的地点公开唱价，并邀请所有比选申请人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2唱价程序

主持人按下列程序进行唱价：

（1）宣布会议纪律；

（2）公布在比选申请文件递交截止时间前递交比选申请文件的比选申请人名称；

（3）宣布唱标人、记录人、监督人等有关人员姓名；

（4）检查比选申请文件的密封情况，按照比选申请人须知前附表规定的唱价顺序当众唱价，公布项目名称、比选申请人名称、密封情况、报价、及其他内容，并记录在案；

（5）比选申请人代表、比选人代表、监督人、记录人等有关人员在唱价记录上签字确认；

（6）唱价结束。

5.3唱价异议

比选申请人对唱价有异议的，应当在唱价现场提出，比选人当场作出答复，并制作记录。

- 6.评审

6.1评审小组

6.1.1评审由比选人依法组建的评审小组负责。评审小组由比选人或其委托的比选代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评审小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见比选申请人须知前附表。

6.1.2评审小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）与比选申请人法定代表人或其委托代理人有近亲属关系；

（2）为比选申请人的工作人员或退休人员；

（4）与比选申请人有其他利害关系，可能影响评审活动公正性；

（4）在与招投标有关的活动中有过违法违规行为、曾受过行政处罚或刑事处罚。

（5）与比选申请人有其他利害关系。

6.1.3评审过程中，评审小组成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评审的，比选人有权更换。被更换的评审小组成员作出的评审结论无效，由更换后的评审小组成员重新进行评审。

6.2比选原则

比选活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3评审

6.3.1评审小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对比选申请文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

6.3.2评审完成后，评审小组应当向比选人提交评审报告和中选候选人名单。评审小组推荐中选候选人的人数见比选申请人须知前附表。

- 7.合同授予

7.1中选候选人公示

比选人在收到评审报告之日起3日内，按照比选申请人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中选候选人，公示期3个工作日。

7.2比选结果异议

比选申请人或者其他利害关系人对比选结果有异议的，应当在中选候选人公示期间提出。比选人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停比选活动。

7.3中选候选人履约能力审查

中选候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，比选人认为可能影响其履约能力的，将在发出中选通知书前提请原评审小组按照比选文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4中选人的确定

按照比选申请人须知前附表的规定，比选人或比选人授权的评审小组依法确定中选人。

7.5中选通知

在本章第3.3款规定的比选有效期内，比选人向中选人发出中选通知书，同时将中选结果通知未中选的比选申请人。

7.6履约保证金

7.6.1在签订合同前，中选人应按比选申请人须知前附表规定的形式、金额和比选文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过比选人书面认可的履约保证金格式向比选人提交履约保证金。除比选申请人须知前附表另有规定外，履约保证金为签约合同价的10%。联合体中选的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

采用银行保函时，应由符合比选申请人须知前附表规定级别的银行开具，所需的费用由比选申请人承担，中选人应保证银行保函有效。

7.6.2中选人不能按本章第7.6.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中选，其比选保证金不予退还，给比选人造成的损失超过比选保证金数额的，中选人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7签订合同

7.7.1比选人和中选人应当在中选通知书发出之日起30日内，根据比选文件和中选人的比选申请文件订立书面合同。中选人无正当理由拒签合同，在签订合同时向比选人提出附加条件，或者不按照比选文件要求提交履约保证金的，比选人取消其中选资格，其比选保证金不予退还；给比选人造成的损失超过比选保证金数额的，中选人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2发出中选通知书后，比选人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中选人提出附加条件的，比选人向中选人退还比选保证金；给中选人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3签约合同价的确定原则如下：

（1）为比选申请人比选申请函上的报价大写金额；

（2）按照评审办法规定对报价进行修正的，以修正后的价格为准。

7.7.4联合体中选的，联合体各方应共同与比选人签订合同，就中选项目向比选人承担连带责任。

7.7.5比选人和中选人在签订合同协议书的同时，须按照本比选文件规定的格式和要求签订廉政合同及安全生产合同，明确双方在廉政建设和安全生产方面的权利和义务以及应承担的违约责任。

- 8.纪律和监督

8.1对比选人的纪律要求

比选人不得泄露比选活动中应当保密的情况和资料，不得与比选申请人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2对比选申请人的纪律要求

比选申请人不得相互串通或者与比选人串通，不得向比选人或者评审小组成员行贿谋取中选，不得以他人名义或者以其他方式弄虚作假骗取中选；比选申请人不得以任何方式干扰、影响比选工作。

8.3对评审小组成员的纪律要求

评审小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对比选申请文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及比选有关的其他情况。在比选活动中，评审小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响比选程序正常进行，不得使用第三章“评审”没有规定的评审因素和标准进行比选。

8.4对与比选活动有关的工作人员的纪律要求

与比选活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对比选申请文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及比选有关的其他情况。在比选活动中，与比选活动有关的工作人员不得擅离职守，影响比选程序正常进行。

8.5投诉

8.5.1比选申请人或者其他利害关系人认为比选活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2比选申请人或者其他利害关系人对比选文件、唱价和比选结果提出投诉的，应当按照比选申请人须知第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向比选人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。

- 9.是否采用电子形式

本比选项目是否采用电子形式，见比选申请人须知前附表。

- 10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见比选申请人须知前附表。

附件一唱价记录表

XX项目唱价记录表

唱价地点：                                  唱价时间：

| 序号 | 比选申请人名称 | 密封情况 | 报价（元） |  |  | 工期 | 备注 | 比选申请人代表签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 总报价 | 设计费报价 | 施工费报价 |  |  |  |

比选人代表：	    记录人：	  唱价人：           监督人：

附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

（编号：	）

（比选申请人名称）：

评审小组对你方的比选申请文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或补正：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清、说明或补正于	年	月	日	时前递交至

（详细地址）或将扫描件发送至XXX邮箱。

评审小组：	（签字）

年	月	日

附件三：问题的澄清

问题的澄清

（编号：	）

评审小组：

问题澄清通知（编号：	）已收悉，现澄清、说明或补正如下：

1.

2.

.....

上述问题澄清、说明或补正，不改变我方比选申请文件的实质性内容，构成我方比选申请文件的组成部分。

比选申请人：	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖签名章）

年	月	日

附件四：中选通知书

中选通知书

（中选人名称）：

你方于     （比选申请文件递交截止日期）所递交的  （项目名称）的比选申请文件已被我方接受，被确定为中选人。

中选价（含税）：   元，其中设计费   元，施工费    元

工    期：

工程质量：

安全目标：

项目经理：	（姓名）

请你方在接到本通知书后的  日内到     （指定地点）与我方签订合同，并按比选文件第二章“比选申请人须知”第7.6.1款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

比选人：        （盖单位章）

年       月       日

附件五：中选结果通知书

中选结果通知书

：

我方已接受    （中选人名称）于    （比选申请文件递交截止日期）所递交的    （项目名称）的比选申请文件，确定    （中选人名称）为中选人。

感谢你单位对比选项目的参与！

比选人：        （盖单位章）

年       月       日

# 第三章评审办法

第三章评审办法（综合评估法）

- 一、评审办法前附表

《评审办法前附表》用于进一步明确正文中的未尽事宜，由比选人根据本项目具体特点和实际需要编制和填写，与比选文件其他章节相衔接，并与本章正文内容不相抵触。前附表内容与正文不一致的，以前附表内容为准。《评审办法前附表》没有列明的因素和标准不得作为评审依据。

| 条款号 |  |  | 评审因素与评审标准 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评审方法 |  | 1、本次评审采用综合评估法，按综合评分由高到低排序推荐1～3名中选候选人。 2、若多名比选申请人综合评分相等时，评审小组应按照以下优先顺序评定推荐中选候选人： （1）报价低的优先； （2）报价一样的，以技术方案得分高的优先； （3）出现上述以外的情况，则按照有利于比选人的原则推荐中选候选人。 3、在评审过程中，如有效比选申请人不足3个时，评审小组应当对有效比选申请文件是否仍具有竞争性进行评审。评审小组一致认为有效比选申请文件仍具有竞争性的，应当继续推荐中选候选人，并在评审报告中予以说明。评审小组对有效比选申请文件是否仍具有竞争性无法达成一致意见的，应当否决全部比选申请文件，并在评审报告中做出说明。 评审小组应按照上述1~3项的规定推荐各中选候选人。 |  |  |  |  |  |
| 2.1 初步评审标准 | 2.1.1 形式评审标准 |  | 1．比选申请文件格式按照比选文件规定的格式、内容填写 |  |  | （1）比选申请函按照比选文件的规定填报了项目名称、补遗书编号（如有）、工期、工程质量，安全目标符合“第八章比选申请文件格式”要求。 （2）比选申请函附录的所有数据均符合比选文件规定； （3）比选申请文件组成齐全完整、内容均按规定填写。 |  |  |
|  |  |  | 2.比选申请文件上法定代表人或其委托代理人的签字、比选申请人的单位盖章齐全，符合比选文件规定 |  |  | （1）在第八章比选申请文件格式中规定要求签字或盖签名章的地方，由比选申请人的法定代表人或其委托代理人亲笔签署姓名或盖签名章； （2）在第八章比选申请文件格式中规定加盖比选申请人单位章的地方均加盖比选申请单位章，单位章内容与单位营业执照名称一致，且未使用专用印章替代； （3）比选申请人提供的比选申请文件中有改动之处均加盖单位章或由比选申请人的法定代表人或其委托代理人签字或盖签名章确认； （4）法定代表人身份证明或授权书（如有）具体要求见第八章比选申请文件格式。 （5）以联合体形式参与的，除联合体协议书由各方签字盖章外，比选申请文件格式其余要求签署盖章的,由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人按上述规定签署并加盖联合体牵头人单位章。（无行贿犯罪的承诺函由联合体各方盖章，联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人签字或盖签名章） |  |  |
|  |  |  | 3.如由比选申请人法定代表人的委托代理人签署比选申请文件的，提供的相关证明材料符合比选文件要求（本款适用于如果比选申请文件由比选申请人法定代表人的委托代理人签署的情形） |  |  | （1）提交了授权委托书。 （2）授权委托书上要求盖单位章的地方，比选申请人均加盖了比选申请人的单位公章；要求法定代表人签字或盖签名章的地方，已由比选申请人法定代表人亲笔签名或加盖签名章；要求委托代理人签字或盖签名章的地方，已由委托代理人个人亲笔签名或加盖签名章。 （3）授权委托书中委托代理人只能是一个人，且不能再授予他人。 （4）授权委托书后应附法定代表人和委托代理人身份证扫描件，且身份证扫描件应清晰、有效。 （5）以联合体形式参加的，应由联合体牵头人按上述规定出具。 |  |  |
|  |  |  | 4.比选申请人按照比选文件规定的金额、形式、时效、内容提供了比选保证金 |  |  | （1）比选保证金金额符合第二章“比选申请人须知前附表”第3.4.1项要求，且比选保证金有效期不少于比选有效期。 （2）以银行汇款形式提交的比选保证金应当从比选申请人对公帐户转出，并在比选申请文件递交截止时间前转至比选人指定账户。 （3以保函、保险形式交纳比选保证金的，符合比选文件要求。 （4）以联合体形式参加的，应由联合体牵头人按上述规定提交。 |  |  |
|  |  |  | 5.如由比选申请人法定代表人亲自签署比选申请文件的，提供了法定代表人身份证明，并符合比选文件要求（本款适用于如果比选申请文件由比选申请人法定代表人签署的情形） |  |  | （1）提交了法定代表人身份证明。 （2）法定代表人身份证明上要求盖单位公章的地方，比选申请人均加盖了比选申请人的单位公章；要求法定代表人签字或盖签名章的地方，已由比选申请人法定代表人亲笔签名或加盖签名章； （3）法定代表人身份证明后应附法定代表人身份证扫描件，且身份证扫描件应清晰、有效。 （4）以联合体形式参加的，其授权委托书应由联合体牵头人按上述规定出具。 |  |  |
|  |  |  | 6.比选申请人若以联合体形式参加，联合体协议书满足比选文件的要求。 |  |  | （1）按比选文件提供的格式和要求签订了联合体协议书，且联合体协议书中的签字、盖章符合第八章“比选申请文件格式”要求。 （2）符合第二章“比选申请人须知前附表”第1.4.2项的规定。 |  |  |
|  |  |  | 7.备选比选申请文件 |  |  | 同一比选申请人未提交两个以上不同的比选申请文件，但比选文件要求提交备选比选申请文件的除外。 |  |  |
|  | 2.1.2 资格评审标准 |  | 1.比选申请人具备有效的营业执照、基本账户开户许可证或基本存款账户信息表等。 |  |  | （1）比选申请人具备第二章“比选申请人须知前附表”第1.4.1项规定的基本要求。 （2）比选申请人按照“第八章比选申请文件格式”“资格审查资料（一）比选申请人基本情况表”的要求提供了有效证明材料的扫描件。 |  |  |
|  |  |  | 2.比选申请人的资质等级符合第二章“比选申请人须知前附表”第1.4.1项规定。 |  |  | （1）比选申请人的资质等级符合第二章“比选申请人须知前附表”第1.4.1项规定。 （2）提供的证明材料符合“第八章比选申请文件格式”要求。 |  |  |
|  |  |  | 3.比选申请人的类似项目业绩符合第二章“比选申请人须知前附表”第1.4.1项规定。 |  |  | （1）比选申请人的类似项目业绩符合第二章“比选申请人须知前附表”第1.4.1项规定。 （2）提供的证明材料符合“第八章比选申请文件格式”要求。 |  |  |
|  |  |  | 4.比选申请人的信誉符合第二章“比选申请人须知前附表”第1.4.1项规定。 |  |  | （1）比选申请人的信誉符合第二章“比选申请人须知前附表”第1.4.1项规定。 （2）提供的证明材料符合“第八章比选申请文件格式”要求。 |  |  |
|  |  |  | 5.比选申请人拟派的主要人员符合第二章“比选申请人须知前附表”第1.4.1项规定。 |  |  | （1）比选申请人拟派的主要人员符合第二章“比选申请人须知前附表”第1.4.1项规定。 （2）提供的证明材料符合“第八章比选申请文件格式”要求。 |  |  |
|  |  |  | 5.比选申请人提供的其他资料符合第二章“比选申请人须知前附表”第1.4.1项规定。 |  |  | （1）比选申请人提供的其他资料符合第二章“比选申请人须知前附表”第1.4.1项规定。 （2）提供的证明材料符合“第八章比选申请文件格式”要求。 |  |  |
|  |  |  | 6.比选申请人还应符合下述规定。 |  |  | 比选申请人不存在第二章“比选申请人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形（按本项资格评审标准第4目信誉要求已评审的，此处不再评审，比选文件未明确要求提供证明材料的可提供承诺函） |  |  |
|  |  |  | 7低于成本评审 |  |  | 评审小组发现比选申请人的报价明显低于其他比选申请人报价，使得其报价可能低于其个别成本的，应要求该比选申请人作出书面说明并提供相应的证明材料。比选申请人不能合理说明或不能提供相应证明材料的，评审小组应认定该比选申请人以低于成本报价竞选，并否决其比选申请文件。 启动低于成本评审的具体标准：报价中的总评审价金额与总控制价相应金额的比值（比值＝总报价中的评审价金额÷总控制价相应金额，四舍五入后保留两位小数）的百分数小于或等于90%的，且与所有比选申请人（指通过初步评审的比选申请人）的总评审价金额算术平均值的比值（四舍五入后保留两位小数）的百分数小于或等于95%。 |  |  |
|  | 2.1.3 响应性评审标准 |  | 1.比选申请文件应符合的其他规定 |  |  | （1）报价未超过比选文件设定的最高限价。 （2）报价能够确定具体数值。 （3）一份比选申请文件应只有一个报价，不得提交选择性报价；也不得有调价函。 （4）已标价工程量清单符合第八章比选申请文件格式六、已标价工程量清单中的相关要求。 （5）比选申请文件中未附有比选人不能接受的条件 （6）比选申请文件载明的工期、工程质量及安全目标符合比选文件规定。 （7）比选申请文件满足比选文件的实质性要求和条件。 （8）权利义务按比选文件规定在比选申请函中作出承诺。 （9）不存在本章3.1.2条规定的任一情形。 |  |  |
| 条款号 |  |  | 条款内容 |  |  | 编列内容 |  |  |
| 2.2.1 |  |  | 分值构成 （总分100分） |  |  | 实施方案：30分 主要人员：15分 评审价：30分 其他因素：25分 |  |  |
| 2.2.2 |  |  | 评审基准价计算方法 |  |  | 评审基准价的计算： 以各有效比选申请人总报价的算术平均值作为评标基准价； 评审基准价“四舍五入”保留两位小数。 |  |  |
| 2.2.3 |  |  | 偏差率计算 |  |  | 偏差率=100%×∣（比选申请人的评审价－评审基准价）/评审基准价∣ 注：计算结果均保留2位小数，第3位四舍五入，如2.34%。 |  |  |
| 评审因素细项与评分值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 条款号 |  | 评审因素 |  | 评审因素评分值 | 各评审因素 细分项 |  | 分值 | 评分标准 |
| 2.2.4（1） |  | 实施方案 |  | 30分 | 设计理念及重点区域设计构思方案 |  | 5分 | 评审小组根据比选申请人提供的设计理念及重点区域设计构思方案设计理念的明晰程度，对项目难点重点分析是否到位，提出的解决思路是否符合要求，能否体现比选人企业特点等进行综合评审。 优得 4.1-5.0 分；良得3.1-4.0 分；一般得 2.1-3.0分；差得 1.0-2.0 分，无得 0 分。 |
|  |  |  |  |  | 效果图 |  | 5分 | 1.提供的图纸包含（1）总平图、（2）立面图、（3）重点部位立面彩图、（4）重点部位效果图（不少于2张）完全满足得2分，每缺少1项扣0.5分，扣完为止。 2.评审小组根据比选申请人提供的效果图的空间布局是否合理，功能分区是否适合，与现场实际情况的贴合度等进行综合评审。 优得 2.6-3.0 分；良得2.1-2.5 分；一般得 1.6-2.0分；差得 1.0-1.5 分，无得 0 分。 |
|  |  |  |  |  | 设计保障措施 |  | 6分 | 比选申请人提供的设计保障措施方案内容包括但不限于：（1）设计进度计划、（2）进度保障措施、（3）质量保障措施等 评审小组根据比选申请人提供方案内容的完整性、科学性、针对性、合理性等进行综合评审。优得 5.1-6.0 分；良得4.1-5.0 分；一般得 3.1-4.0分；差得 2.0-3.0 分，无得 0 分。 |
|  |  |  |  |  | 施工组织设计方案 |  | 14分 | 比选申请人提供的施工组织设计方案内容包括但不限于：（1）施工方案总体概述、（2）施工方案与技术措施、（3）质量管理体系与措施、（4）安全管理体系与措施、（5）环境保护管理体系与措施、（6）工程进度计划与措施等。 评审小组根据比选申请人提供的施工组织设计方案内容的完整性、科学性、针对性、合理性等进行综合评审。优得11.1-14.0 分；良得8.1-11.0 分；一般得 5.1-8.0分；差得 2.0-5.0 分，无得 0 分。 |
| 2.2.4（2） |  | 主要人员 |  | 15分 | 拟派施工负责人 |  | 5分 | 拟投入的施工负责人满足资格要求得3分，在满足资格要求的基础上具有建筑相关专业中级及以上职称加2分。本项最多得5分。 注：1.提供有效的身份证和相应证书复印件。 2.注册类证书需注册在比选申请人单位（联合体参加的须注册在联合体协议书中约定承担施工的单位）。 3.由社保部门出具的在比选申请人单位最近 6 个月连续缴费证明，从比选文件开始下载时间的上一个月或上上个月起算，往前推6个月的连续、不间断的缴费证明，企业设立不足6个月的可少于6个月；退休人员提供退休证明材料，无需提供社保缴费证明；新聘人员提供至少1个月在该比选申请人单位的社保缴费证明并提供聘用合同。（联合体参加的需由在联合体协议书中约定承担施工的单位提供）。 |
| 。。 |  |  |  |  | 施工技术负责人 |  | 3分 | 拟投入的施工技术负责人具有建筑相关专业中级及以上职称得3分。本项最多得3分。 注：1.提供有效的身份证和相应证书复印件。 2.由社保部门出具的在比选申请人单位最近 6 个月连续缴费证明，从比选文件开始下载时间的上一个月或上上个月起算，往前推6个月的连续、不间断的缴费证明，企业设立不足6个月的可少于6个月；退休人员提供退休证明材料，无需提供社保缴费证明；新聘人员提供至少1个月在该比选申请人单位的社保缴费证明并提供聘用合同。（联合体参加的需由在联合体协议书中约定承担施工的单位提供） |
|  |  |  |  |  | 造价负责人 |  | 3分 | 拟投入的造价负责人具有二级注册造价工程师证书得2分，具有一级注册造价工程师（全国注册造价工程师）证书得3分，本项最高得3分。 注：1.提供有效的身份证和相应证书复印件。 2.注册类证书需注册在比选申请人单位（联合体参加的须注册在联合体协议书中约定承担施工的单位）。 3.由社保部门出具的在比选申请人单位最近 6 个月连续缴费证明，从比选文件开始下载时间的上一个月或上上个月起算，往前推6个月的连续、不间断的缴费证明，企业设立不足6个月的可少于6个月；退休人员提供退休证明材料，无需提供社保缴费证明；新聘人员提供至少1个月在该比选申请人单位的社保缴费证明并提供聘用合同。（联合体参加的需由在联合体协议书中约定承担施工的单位提供）。 |
|  |  |  |  |  | 施工班子成员 |  | 4分 | 施工班子成员（施工负责人和施工技术负责人除外）：根据项目管理团队岗位设置、人员配备情况等进行比较。优得 3.6-4.0 分；良得 3.1-3.5 分；一般得 2.6-3.0 分；差得 2.0-2.5 分，无得 0 分。 注：1.提供有效的身份证、相应证书（如有） 2..由社保部门出具的在比选申请人单位最近 6 个月连续缴费证明，从比选文件开始下载时间的上一个月或上上个月起算，往前推6个月的连续、不间断的缴费证明，企业设立不足6个月的可少于6个月；退休人员提供退休证明材料，无需提供社保缴费证明；新聘人员提供至少1个月在该比选申请人单位的社保缴费证明并提供聘用合同。（联合体参加的需由在联合体协议书中约定承担施工的单位提供）。 |
| 2.2.4（3） |  | 评审价 |  | 30分 | 评审价（总报价） |  | 30分 | 有效报价等于评审基准价的得满分，其他有效报价与评审基准价相比，每高1%扣0.5分，每低1%扣 0.3分。 注：中间值采用插入法计算，小数点后保留两位。 |
| 2.2.4（4） |  | 其他因素 |  | 25分 | 设计企业业绩 |  | 10分 | 满足资格要求得5分，在满足资格要求的基础上每提供1个近三年（2022年1月1日至比选申请文件递交截止时间）已完成或在建的建筑装饰装修或改造设计项目加2.5分，本项最高得10分。 注：1. 需提供合同协议书关键页，提供的合同关键页能体现评审因素，合同涉及敏感机密信息的自行采取保密措施，不能体现评审因素的还需要提供业主加盖公章的证明材料，时间以合同签订时间为准。 2.联合体参加的，本项业绩需由联合体协议书中约定承担设计的单位提供。 3.该业绩可以是单独的，也可以是包含在其他项目中。 |
|  |  |  |  |  | 施工企业业绩 |  | 15 | 满足资格要求得5分，在满足资格要求的基础上每提供1个（2022年1月1日至比选申请文件递交截止时间）已完成或在建的建筑装饰装修或改造施工项目得5分，本项最高15分。 注：1. 需提供合同协议书关键页，提供的合同关键页能体现评审因素，合同涉及敏感机密信息的自行采取保密措施，不能体现评审因素的还需要提供业主加盖公章的证明材料，时间以合同签订时间为准。 2.联合体参加的，本项业绩需由联合体协议书中约定承担施工的单位提供。 3.该业绩可以是单独的，也可以是包含在其他项目中。 |

- 二、评审办法（正文）

1.评审

本次比选采用综合评估法。评审小组对满足比选文件实质性要求的比选申请文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中选候选人，或根据比选人授权直接确定中选人，但报价低于其成本的除外。综合评分相等时，评审小组按照评审办法前附表规定的优先次序推荐中选候选人或确定中选人。

2.评审标准

2.1初步评审标准

2.1.1形式评审：见评审办法前附表。

2.1.2资格评审：见评审办法前附表。

2.1.3响应性评审：见评审办法前附表。

2.2分值构成与评分标准

2.2.1分值构成

（1）实施方案：见评审办法前附表；

（2）主要人员：见评审办法前附表；

（3）评审价：见评审办法前附表；

（4）其他评分因素：见评审办法前附表。

2.2.2基准价计算

基准价计算方法：见评审办法前附表。

2.2.3报价的偏差率计算公式：见评审办法前附表。

2.2.4评分标准

（1）实施方案评分标准：见评审办法前附表；

（2）主要人员评分标准：见评审办法前附表；

（3）评审价评分标准：见评审办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评审办法前附表。

3.评审程序

3.1初步评审

3.1.1评审小组可以要求比选申请人提交第二章“比选申请人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评审小组依据本章第2.1款规定的标准对比选申请文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评审小组应当否决其比选申请文件。

3.1.2比选申请人有以下情形之一的，评审小组应当否决其比选申请文件：

（1）比选申请文件没有对比选文件的实质性要求和条件作出响应；

（2）有串通、弄虚作假、行贿等违法行为；

（3）附有比选人不能接受的条件；

（4）属比选申请人须知前附表限制参与的情形。

有下列情形之一的，属于比选申请人相互串通：

a.比选申请人之间协商报价等比选申请文件的实质性内容；

b.比选申请人之间约定中选人；

c.比选申请人之间约定部分比选申请人放弃参加或中选；

d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的比选申请人按照该组织要求协同参加比选；

e.比选申请人之间为谋取中选或排斥特定比选申请人而采取的其他联合行动。

有下列情形之一的，视为比选申请人相互串通：

a.不同比选申请人的比选申请文件由同一单位或个人编制；

b.不同比选申请人委托同一单位或个人办理比选活动相关事宜；

c.不同比选申请人的比选申请文件载明的项目管理成员为同一人；

d.不同比选申请人的比选申请文件异常一致或报价呈规律性差异；

e.不同比选申请人的比选申请文件相互混装；

f.不同比选申请人的保证金从同一单位或个人的账户转出。

有下列情形之一的，属于比选申请人与比选人串通：

a.比选人明示或暗示比选申请人压低或抬高报价；

b.比选人授意比选申请人撤换、修改比选申请文件；

c.比选人明示或暗示比选申请人为特定比选申请人中选提供方便；

d.比选人与比选申请人为谋求特定比选申请人中选而采取的其他串通行为。

比选申请人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

a.使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书参与比选活动；

b.使用伪造、变造的许可证件；

c.提供虚假的财务状况或业绩；

d.提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明；

e.提供虚假的信用状况；

f.其他弄虚作假的行为。

3.1.3报价有算术错误及其他错误的，评审小组按以下原则要求比选申请人对报价进行修正，并要求比选申请人书面澄清确认。比选申请人拒不澄清确认的，评审小组应当否决其比选申请文件：

（1）比选申请文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.1.4修正的价格经比选申请人书面确认后具有约束力。比选申请人不接受修正价格的，评审小组应否决其比选申请文件。

3.1.5修正后的最终报价若超过最高限价(如有)，评审小组应否决其比选申请。

3.2详细评审

3.2.1评审小组按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对实施方案计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对主要人员计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对评审价计算出得分C。

（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他因素计算出得分D。

3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3比选申请人得分=A+B+C+D。

3.2.4评审小组发现比选申请人的报价明显低于其他比选申请人报价，使得其报价可能低于其个别成本的，应当要求该比选申请人作出书面说明并提供相应的证明材料。比选申请人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评审小组应当认定该比选申请人以低于成本报价竞选，并否决其比选申请文件。

3.3比选申请文件的澄清

3.3.1在评审过程中，评审小组可以书面形式要求比选申请人对比选申请文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。评审小组不接受比选申请人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2澄清、说明或补正不得超出比选申请文件的范围且不得改变比选申请文件的实质性内容，并构成比选申请文件的组成部分。

3.3.3评审小组对比选申请人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求比选申请人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审小组的要求。

3.4比选结果

3.4.1除第二章“比选申请人须知”前附表授权直接确定中选人外，评审小组按照得分由高到低的顺序推荐中选候选人，并标明排序。

3.4.2评审小组完成评审后，应当向比选人提交纸质评审报告和中选候选人名单。

3.4.3该试点项目正处于可研批复阶段，若未获得上级批复，该中选结果无效，比选人不承担由此给中选人造成的损失。

# 第四章合同条款及格式

蜀道投资集团有限责任公司营运管理分公司

食堂工程设计-施工总承包

合同文件

发包人（全称）:

承包人（全称）:

一、合同协议书

发包人（全称）:                          （简称：甲方）

承包人（全称）::                         （简称：乙方）

依据              项目投标文件及中选通知书，依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目装修设计-施工事项协商一致，订立本协议合同。

第一条 工程概况

- 项目名称：

- 工程地点：

- 工程内容：

- 第二条 工程承包范围及内容

。

第三条  合同工期

1．合同工期：

2．设计开工日期：以甲方开工令为准  ；施工开工日期： 以甲方开工令为准  。

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。除不可抗力以及本合同专有条款另有明确约定外，在任何情况下不予延长。

第四条  合同总价款

1. 签约合同价（含税）为人民币      元（大写：      ），其中（其中安全文明施工费     元，规费     元，暂列金额       元）；

1.1 工程建设费合同价（含税）=工程建设费中选价，即人民币     元（大写：     ） 。

1.2 设计合同价（含税）为人民币      元（大写：                ）。

第五条 合同价款支付方式

1、合同价格：为设计费与施工工程费的合计。

- 2、工程进度达到合同约定付款条件时，承包人须提交书面请款申请及工程相关资料由甲方审核，经审核确认后，按合同约定支付进度款。在支付各次进度款时，发包人需扣除承包人已发生的相关费用及违约金：

- （1）设计支付费支付比例及支付时间：①装修方案通过甲方书面认可，乙方完成施工图并通过审查后，甲方支付设计费的100%。

- （2）装修施工工程费支付比例及支付时间：①经甲方书面确认的实际完成工程产值按月支付给乙方90%的工程款；②待工程竣工结算完成，乙方移交完整的技术档案资料后，支付至结算金额的97%；③剩余3%质量保证金，质量保修期满后无质量问题，一次性退还。

- 3、 发票：每次付款前，乙方均应先按甲方要求向甲方提供真实有效的增值税专用发票，否则甲方有权拒绝付款，且甲方不需承担违约责任。

- 承包人违反国家法律、法规、规章、政策等规定开具、提供发票的，承包人应自行承担相应法律责任，并应按发包人要求采取重新开具发票等补救措施，承包人未开具发票的，发包人有权暂扣相应的税金，且承包人应承担违约金 10万元，违约金不足以弥补发包人损失的，赔偿发包人实际损失。

第六条   工程质量要求

质量控制要求：符合设计、施工及验收规范要求，达到国家、行业以及地方合格标准（若各项标准存在不一致的，则以较高标准为准）。工程质量不符合设计要求或质量不能达到合同约定标准的，甲方有权要求乙方返工，乙方应无条件接受；返工费用由乙方承担，工期不予顺延。如经过甲方针对同一问题（包括但不限于设计、采购、施工等乙方应依约履行的义务）连续两次催告乙方整改仍然不合格或者未在甲方限定宽限期内整改合格的，甲方有权选择单方解除本合同，并有权要求乙方支付按合同暂定总价30%的违约金及赔偿损失。

乙方应保证其提供的材料在各方面均符合设计图纸及甲方规定的质量、规格和性能等要求。工程使用的所有装饰材料，乙方须提供样板并经甲方、设计单位确认后方可使用。如发生所供材料等与封样不符，甲方有权拒用，乙方应当向甲方支付合同暂定总价20%的违约金及赔偿甲方损失。

第七条   组成本合同的文件及解释顺序

1.本工程设计-施工总承包合同除另有规定外，其组成部分和解释顺序如下：

（1）本合同协议书；

（2）标价的工程量清单；

（3） 设计图纸；

（4）标准、规范及有关技术文件、技术要求；

（5）构成合同组成部分的其他相关文件；

2.同一性质的文件，内容相互矛盾的，以形成时间在后的为准。

第八条   双方的权利和义务

1.甲方权利和义务：

（1）提供给乙方本工程相关基础图，负责对乙方施工组织、设计的审批。

（2）甲方应对乙方报送的设计方案、施工进度计划和施工组织部署进行审定决定是否批准实施，如不同意实施，有权要求乙方重新提交直到合格为止，由此产生的损失概由乙方承担，工期不予顺延。

（3）甲方代表

甲方代表：               。

甲方对甲方代表的授权范围：

（1）根据法律法规、政府规章及合同要求签署开工、停工、恢复施工报告、分部分项验收报告、材料报验、竣工验收报告等工程档案；甲方可通过提前3天书面通知承包人的方式更换甲方代表，但乙方无权要求甲方撤换甲方代表。

（2）处理和协调外部施工条件，按政府流程及合同约定组织相关单位进行各项施工、验收手续办理工作；

（3）负责签发、签收各项甲方工作指示、设计变更、罚款通知、索赔申请、工程量签证单、工程联系单等工程资料；

（4）对发生的不可抗力造成工程无法施工的处置；

（5）组织相关人员对施工组织方案和施工技术措施进行审核；

（6）对进场建筑材料、构配件、设备进行确认；

（7）根据合同要求对现场安全文明施工、工程质量、工程进度、环保措施等进行监督管理；

（8）负责组织现场工地各项会议；

（9）负责对乙方根据合同条件提交的工程款申请进行初审；

（10）负责对乙方提出的工期、成本变更申请进行初审，任何涉及到顺延工期、成本变更的索赔确认必须经甲方代表签字；

（11）代表甲方行使本合同约定的其它权利和义务；

（12）本合同约定必须经甲方加盖公章后方生效的事项除外。

本合同约授权应由甲方代表行使的职权，其他任何人实施或签署意见均不发生法律效力。甲方代表下发的变更指示、审批或确认的任何文件均须其本人签字并加盖甲方公章。

甲方代表的签名或其他人的签名(即使其他人签署意见)，仅表示甲方对该份文件的签收，除非明确对某项事项作出同意或批准的意思表示。

乙方特别知悉并确认，有关同意组织内部竣工验收、确认结算金额、确认工期变更、设计变更、确认质量问题和/或索赔问题、签认竣工付款证书、签发竣工验收合格证书和/或工程接收证书、签发缺陷责任终止证书、签发最终结清证书等涉及工期/价格调整、质量确认事宜除甲方代表签字以外，必须由甲方加盖公章最终确认方为有效。

甲方代表无权修改合同。甲方代表可行使合同中明文规定的权力，未规定的权力在行使前需获得业主的专门批准。除非合同条件中明确说明，甲方代表无权免除合同对承包商规定的任何一部分职责、义务或责任。甲方代表的任何建议、检验、检查、试验、同意、批准或类似行动，影响到乙方应当承担的责任，包括乙方对其错误、遗漏、不一致等的责任的，乙方应当书面通知甲方代表和甲方。甲方代表应将根据合同发出或收到的所有往来文书提供给甲方存档。

2.乙方权利和义务：

（1）乙方派驻       为项目总负责人（联系电话：      ；电子邮箱：     ；联系地址：  ），      为设计负责人（联系电话：      ；电子邮箱：     ；联系地址：  ），乙方现场人员安排必须满足施工现场要求。甲方和甲方代表（若有）应对各主要岗位的技术和管理人员进行审查，如不能达到甲方要求，乙方必须无条件进行更换，直至达到甲方要求并使甲方满意为止。在项目实施过程中，乙方应保证上述人员及时到位且常驻现场进行本合同工程的管理、设计，保持其岗位的相对稳定。

（2） 乙方应严格按照合同约定把控设计方案、施工图进度、质量，并在合同约定的时间内向甲方交付设计成果，根据甲方指令限期内调整或者变更方案。

（3）乙方在本合同签订后 5 天内向甲方提交详细的设计、施工组织部署及进度计划表说明其采取的施工时间、方法、程序、分段和次序，经甲方审批同意后执行。乙方必须按本承包合同及甲方审批的施工组织设计要求组织施工，接受甲方指令。施工组织部署及进度计划表（包括修改）的提交及甲方的认可皆不会减轻或解除乙方在合同中的任务和责任，合同说明的工期要求必须严格遵循。

（4）乙方应在本项目投资估算范围内做好限额设计工作，并有义务将可能导致投资增加的各阶段设计变更或措施调整应事先报告甲方，经甲方同意后方可调整。乙方应主动优化设计，乙方提交给甲方的设计文件视为其自身已经认可，乙方在进行施工图设计时，不得擅自提高或降低标准。设计的深度应能满足确定主要材料和设备的技术规格参数及采购订货的要求。

（5）施工期间承包人根据甲方要求进行设计变更时，乙方出图时间需全力保证现场施工需要。所有设计变更都必须经发包人同意并书面盖章确认后方可变更。承包人应负责根据发包人资料管理的要求，提供建设过程中各种变更的电子文档的汇总。

（6）所有特殊工种人员均应符合有关规定，持证上岗。如需变更人员、机械设备、施工方案等，必须提前一周书面上报甲方并经同意后方可执行。

（7）合理安排生产计划，遵守国家及政府有关施工扰民、环境污染、噪音控制及文明施工的有关规定，并承担因违反上述规定而产生的费用。

（8）乙方应负责甲方提供的建筑物及已完工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复或者甲方自行选择专业机构进行修复，产生的费用由乙方负担。

（9）乙方需对本工程现场作业、施工方法和已完成工程的质量全面负责。严格遵照有关安全文明文件规定执行，加强施工现场的安全管理。由于自身原因造成的质量安全事故均由乙方承担并处理结束。

（10）乙方施工期间必须随时将现场内的垃圾清运出施工现场，并保证施工现场清洁。若乙方不及时清理，甲方将有权委托他人清理，由此产生的费用双倍在乙方的工程款项中扣除，只需得到甲方的书面确认，该款项扣除无需乙方书面确认。如乙方未能及时清理导致甲方被处罚或者损失的，由乙方支付甲方按合同暂定总价30%的违约金和赔偿全部损失。

（11）乙方承担本工程一切运输费、装卸费、保险费和运渣费用，自行解决施工临时设施并承担费用。

（12）乙方自行办理与装修工程相关的手续，并承担相关费用。

（13）因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。所有的设计变更需经甲方同意后方可执行，否则责任自负。

（14）承包人负责为承包人管理人员、施工人员购买养老保险、医疗保险、意外伤害险、工伤保险。承包人负责办理承包人在施工现场人员的生命、财产、现场各种施工设施、设备、材料的保险，并支付相关费用，费用已含在合同价款中。乙方组织施工过程中出现的人身、财产损害赔偿概由乙方自行出面解决，如因此给甲方造成损失的，甲方有权向乙方追偿。

（15）对本项目为已完工程并处于使用中的改造及二次装修工程部分，承包人应承担由于未经许可的改造或原工程的成品破坏所造成的损失；

（16）乙方在签订合同之前，已进行了现场考察，对现场和其周围环境以及可得到的有关资料进行了察看和核查，在考察时间允许的情况下已经查明以下方面：

(1) 工程现状条件；

(2) 水文和气候条件；

(3) 进场道路和水、电、食宿供应条件；

(4） 当地的乡规民约和风俗习惯。

乙方已取得可能对投标有影响或起作用的风险、意外等的必要资料；因此认为，乙方的投标文件是以甲方所提供资料和自己察看和核查为依据的。自乙方进场开工之日起则视为甲方已经履行提供施工条件的义务，乙方不得因此提出任何变更或索赔。

第九条 变更

1.变更权

未经甲方同意，乙方不能擅自变更。

2.甲方有权对工程任何部位进行变更，乙方对此不得提出异议，且乙方应当根据甲方变更要求组织施工、设计等相关工作。

3.变更的范围和内容

（1）工作内容与审批后的施工图不一致，均须按甲方的规定办理相应的变更手续。

（2）材料的品牌、档次、材质、参数等发生变化均属于变更范围。

4.变更程序

（1）变更的提出

在合同履行过程中，发生第10.1.1 款约定情形的，甲方应按照约定向乙方发出书面变更指示。乙方没有甲方的书面通知，不得任意更改设计内容。

工程变更必须有甲方正式的书面通知，工程签证必须按规定办理，否则不能作为结算依据。具体程序按甲方下发的管理办法执行。

（2）变更估价

（1）本工程所发生的任何变更在实施前均需经甲方代表、甲方书面盖章同意后方能实施，其变更费用按以下方式处理：

①乙方提出的变更需经甲方审批后执行，费用由乙方自行承担；

②甲方和甲方代表对装修设计方案、投标技术要求提出的变更，变更前后的费用均按照相关规定计算，其中材料费按施工当期项目所在地《工程造价信息》中的信息价计取，若信息价为区间价的，则按区间价的算术平均值计取；无信息价的按甲乙双方共同市场询价确认后确定变更前后的费用差，在结算中按实增减；

（3）因乙方的工程设计错误、遗漏、重复、缺失及设计优化、实施计划等发生的设计和施工改变，不计入变更范围，由乙方自费修正，并在履行相应的审批手续后实施。

（4）变更工作影响工期的，乙方应提出调整工期的具体细节。甲方代表认为有必要时，可要求乙方提交要求提前或延长工期的施工进度计划及相应施工措施等详细资料。

第十条    工程竣工验收

1.工程具备竣工验收条件后，乙方按规定提前15日整理提供完整的技术档案资料，并发出竣工验收通知书，甲方确认符合验收条件后，由甲方组成相关单位组进行全面验收，工程质量及工程内容符合要求的，双方在竣工验收报告上签章，同时乙方将全部有效的技术档案资料向甲方移交。如工程质量不合格或工程内容尚未完成者，甲方提出整改要求，乙方在要求的期限内进行翻修或补建后，再进行验收，直至达到符合标准和要求为止。竣工验收合格后，参加验收的相关人员在竣工验收单上签字确认。若验收整改超过2次仍不合格，甲方有权另行委托单位整改，费用由乙方承担，同时按所发生费用的一倍向甲方支付违约金，延误工期的责任由乙方承担。本情况发生时，甲方另行委托发生的整改费用及违约金在乙方工程款支付金额中扣除。。

2.乙方应在工程竣工验收后30天内提交完整的竣工资料，逾期提交的，甲方有权不支付工程款项，并有权要求乙方按日支付合同总价2%的违约金直到提交完整为止。

第十一条   工程质量保修：

1.工程保修期：保修期2年（自本工程验收合格之日起）。

2.保修期间，乙方自接到甲方的保修通知48小时内应及时组织到场免费修理，重要的装饰部位乙方应立即组织人员到场免费修理，不得影响所完成工程的正常使用，如乙方不能按本合同约定及时修理，甲方有权委托他人修理，费用全部由乙方承担，且甲方有权直接从质保金中扣除，质保金不足以抵偿的，乙方在接到甲方书面通知后的7日内将超出质保金的维修费用及质保金补齐，否则视为乙方严重违约，乙方应支付给甲方委托其他单位维修而超出质保金部分3倍数的维修费用，且乙方承担由此给甲方带来的一切经济损失及其他相关法律责任。

第十二条   违约责任

1.若因乙方原因而导致未能在合同规定的期限内竣工,则每拖延一天向甲方承担2000 元违约金。逾期超过20天的，甲方有权解除本合同，除前述违约金外，乙方还应承担合同总费用20%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，按实际损失赔偿。

2.本合同项下乙方应承担的损失包括但不限于甲方增加的成本和预期收益、向第三方承担的违约金、赔偿金、实现权益而产生的诉讼费、仲裁费和差旅费等费用。

3.乙方承担的工程质量未达到合同协议书约定的标准应承担的违约责任：未达质量标准的，乙方进行返工、整改，直至达到标准，造成的甲方经济损失全部由乙方自行承担。

4.乙方必须严格按照国家、省、市等相关部门规定及甲方批准的施工安全技术方案做好各种安全施工防护措施和管理，若施工工地发生安全事故，乙方除承担由此造成一切后果外，还应承担合同暂定总价20%的违约金。

5.若因乙方未及时、足额发放农民工工资、各供应商材料款等导致甲方被连带索赔、起诉的，或在工地内外出现针对本工程或甲方的闹事行为（包括乙方及其分包商所雇用的民工讨薪事件），甲方有权要求乙方按合同暂定总价的20%支付违约金，且应当赔偿由此给甲方造成的损失，损失范围包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、差旅费等相关费用。同时甲方有权直接向工程相关第三方支付人工和材料相关费用（包括工人工资），并从乙方工程款（进度款）或其它甲方应付款项中直接扣除。

6.乙方未按照本合同约定和甲方要求的开工日期实质性开工的，每拖延一个日历日，乙方应按照合同协议书约定暂定总价的千分之二向甲方支付违约金。

未实质性开工包括以下几类情形：①乙方未依约提交开工报审文件、施工组织设计、进度计划等文件；②乙方未完全按照施工组织设计、进度计划等文件（无论该些文件是否已经经甲方最终审批）施工；③乙方未按照甲方要求开始设计、施工的其他情形。乙方是否实质性开工，以甲方的认定为准。

7.乙方违约的其他情形：

（1）本工程在实施过程中，如乙方的设计、施工队伍素质、力量、现场管理班子、现场安全文明施工不符合投标书的承诺，造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标所承诺的要求；

（2）乙方未达到投标时所承诺的诚信与技术标准。

（3）乙方未按监理及甲方要求施工，按照专用合同条款相关约定处罚违约金。

乙方发生以上情形的，发包人有权解除合同，并有权要求乙方按合同暂定总价的20%支付违约金，且应当赔偿由此给甲方造成的损失。

8.乙方无正当理由单方解除合同的，乙方应按签约合同价的30%向甲方支付违约金。如上述违约金不足以弥补甲方因此而遭受的全部损失的，乙方就不足部分仍应承担赔偿责任。

9.如乙方根据本合同的约定，须向发包人支付任何违约金或承担任何赔偿责任时，发包人有权在其应付的合同价款中予以直接扣除。

第十三条   争 议

双方约定,在履行合同过程中产生争议协商不成时，双方约定向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十四条   转让与分包

本工程乙方不得允许其他人挂靠经营，不得有任何性质转让或工程分包，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。如现场发现未经甲方代表同意的第三方进入现场施工，甲方有权采取勒令停工、驱逐出现场或解除合同等行动，乙方应向甲方支付合同暂定总价款30%的违约金，因此造成的一切损失均由乙方承担。

第十五条   其  它

1.履约担保

（1）履约保证金的形式：对公帐户以银行转账或银行保函、保险保函方式缴纳。

（2）履约保证金的金额：签约合同价的10%

（3）提交履约担保时间：在发出中选通知书后30天内，并在签订合同协议书之前。联合体中选的，应由联合体牵头人提交履约保证金。

（4）履约担保有效期：乙方应保证履约担保在竣工验收合格后28天以内一直有效。

（5）履约担保的退还：完成全部合同工作内容后，由乙方申请经过甲方同意后28天内无息退还。

（6）未提交上述合格的现金担保或保函前，甲方可不履行合同义务。执行本条各项要求所需的费用由乙方承担。

2.不可抗力

（1） 不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和合同中约定的其他不可抗力情形。

不可抗力发生后，甲方和乙方应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，以甲方确定的为准。

（2）合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

（3）不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。

（4）不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

3.保险

关于工程保险的特别约定：承包人为工程购买建筑工程一切险（含第三者责任险），保险费用由承包人支付，费用已包含在投标人投标报价中。保险受益人：按投资主体确定受益人。

关于其他保险的约定：承包人按相关规定购买。

第十六条   合同生效

1.本合同在乙方提供履约保证金后，由双方签字并加盖单位章后生效。

2.本合同正本二份、副本六份，合同双方各执正本一份，副本三份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

3.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

（以下无正文）

| 甲方： |  | 乙方： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 或委托代理人 |  | 法定代表人 或委托代理人 |  |
| 签字： |  | 签字： |  |
| 日期： |  | 日期： |  |
|  |  | 单位地址： |  |
|  |  | 联系电话： |  |
|  |  | 开户银行： |  |
|  |  | 账 号： |  |

附件一

廉政合同

根据《在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，       (发包人名称，以下简称“甲方”)与该项目      标段的受托方     (承包人名称，以下简称“乙方”)，特订立如下合同。

第一条 甲乙双方的权利和义务

(一) 严格遵守党的政策规定和国家有关法律、法规及交通运输部的有关规定。

(二) 严格执行合同文件，自觉按合同办事。

(三) 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

(四) 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(五) 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(六) 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条 甲方的义务

(一) 甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

(二) 甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。

(三) 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配子女及其亲属的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

(四) 甲方工作人员及其配偶、子女、亲属不得从事与本技术服务合同有关的业务等活动。不得以任何理由要求乙方和相关单位在服务中使用某种产品、材料和设备。

第三条 乙方的义务

(一) 乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(二) 乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

(三) 乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请和娱乐活动。

(四) 乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

第四条 违约责任

(一) 甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(二) 乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通运输主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

第五条 双方约定：

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条 本合同有效期为甲乙双方签署之日起至技术服务合同失效日止。

第七条 本合同作为 合同的附件，与技术服务合同具有同等的法律力，经合同双方签署后立即生效。

第八条 本合同正本贰份、副本陆份，合同双方各执正本壹份，副本叁份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

甲  方：                  (盖单位章)       乙  方：                 (盖单位章)

法定代表人                                  法定代表人

或其委托代理人：      	(签字)	            或其委托代理人：         (签字)

年    月    日	 	                   年    月    日

附件二

履约担保

附件三

工程质量保修书

发包人：

承包人：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对             项目签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的—卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，消防、通风，电气管线、给排水系统、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。

二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2．屋面、地下室、厨卫及有防水要求的防水工程为5年；

3．装修工程为2年；

4．电气管线、消防、通风、给排水系统、设备安装工程为2年；

5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

质量保修期自正式送电之日起计算。

三、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，由此产生的修理费用由承包人承担。

2．发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。验收不合格的，承包人应在3天内重新派人保修。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：保修期2年（自本工程验收合格之日起）。 保修期间，乙方自接到甲方的保修通知48小时内应及时组织到场免费修理，重要的装饰部位乙方应立即组织人员到场免费修理，不得影响所完成工程的正常使用，如乙方不能按本合同约定及时修理，甲方有权委托他人修理，费用全部由乙方承担，且甲方有权直接从质保金中扣除，质保金不足以抵偿的，乙方在接到甲方书面通知后的7日内将超出质保金的维修费用及质保金补齐，否则视为乙方严重违约，乙方应支付给甲方委托其他单位维修而超出质保金部分3倍数的维修费用，且乙方承担由此给甲方带来的一切经济损失及其他相关法律责任。

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件其有效期限至保修期满。



发包人：                              承包人：

法定代表人                                 法定代表人

或委托代理人：                             或委托代理人：

签字：                                      签字：

日期：     年    月    日                         日期：     年    月    日

附件四                              中选通知书

附件五                              技术要求

一、项目概况

1.项目规模：面积约300㎡（室内装饰改造、厨房装饰改造、包间装饰改造）

2.建设地点：绕西服务区

二、设计要求

在满足相应功能的前提下，需对本项目整体效果起到提升作用。

- 装修标准

- 设计质量标准须满足相应规范要求并通过有关行政主管部门审查；施工工程质量标准须达到国家现行验收合格标准，并通过发包人的验收。

- 技术规范

1.执行设计图纸要求和国家现行建筑装饰工程施工及验收规范（包括但不限于下列规范、标准）。

①《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001

②《建筑地面工程质量验收规范》GB50209-2002

③《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

④《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB50303-2002

⑤《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50225-2001

⑥《天然大理石建筑板材》（GB/T19766-2005）

⑦《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2001

⑧《天然石材产品放射防护分类控制标准》（JC518－93）等国家相关规范标准的要求。

⑨石材符合GB6566-2001《建筑材料放射性核素限量标准》B类要求。

- 第五章	工程量清单

项目模拟清单另行提供

# 第六章	图纸

项目图纸另行提供

# 第七章 技术标准和要求

一、项目概况

1.项目规模：面积约300㎡（室内装饰改造、厨房装饰改造、包间装饰改造）

2.建设地点：绕西服务区

二、设计要求

在满足相应功能的前提下，需对本项目整体效果起到提升作用。

- 装修标准

- 设计质量标准须满足相应规范要求并通过有关行政主管部门审查；施工工程质量标准须达到国家现行验收合格标准，并通过发包人的验收。

- 技术规范

1.执行设计图纸要求和国家现行建筑装饰工程施工及验收规范（包括但不限于下列规范、标准）。

①《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001

②《建筑地面工程质量验收规范》GB50209-2002

③《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

④《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB50303-2002

⑤《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50225-2001

⑥《天然大理石建筑板材》（GB/T19766-2005）

⑦《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2001

⑧《天然石材产品放射防护分类控制标准》（JC518－93）等国家相关规范标准的要求。

⑨石材符合GB6566-2001《建筑材料放射性核素限量标准》B类要求。

# 第八章比选申请文件格式

蜀道投资集团有限责任公司营运管理分公司食堂工程

比选申请文件

比选申请人：（全称）                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖签名章）

年   月   日

注：以联合体形式参加的，“比选申请人”处填写联合体牵头人全称并加盖联合体牵头人公章。

目录

格式自拟

## 一、比选申请函及附录

（一）比选申请函

（比选人名称）：

1.我方已仔细研究了    （项目名称）比选文件的全部内容（含补遗书第    号至第    号），愿意以人民币（含税）大写：    （小写：    ）的总报价，其中设计费愿意以人民币（含税）大写：    （小写：    ）的报价，施工费愿意以人民币（含税）大写：    （小写：    ）的报价，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2.我方承诺在比选文件规定的比选有效期（90日历天）内不撤销比选申请文件。

3.工程质量：                                            ；

安全目标：符合比选文件第二章比选申请人须知前附表第1.3.4项的规定；

工   期：         。

4.如我方中选，我方承诺：

（1）在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照比选文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

（5）我公司的比选保证金有效期不少于比选有效期。

5.我方在此承诺，所递交的比选申请文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在比选文件第二章“比选申请人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。同时，我方的权利义务符合比选文件“第四章合同条款及格式”的要求。

6.在合同协议书正式签署生效之前，本比选申请函连同你方的中选通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7.我们完全理解贵方可以不必接受最低报价的比选申请文件。

8.如我方中选，我方保证按比选申请文件签订合同，不因其他任何情况而改变合同价格。

9.我公司承诺完全响应比选文件所有实质性条款。

10.	（其他补充说明）。

比选申请人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或签名章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年     月      日

注：以联合体形式参加的，“比选申请人”处填写联合体牵头人全称并加盖联合体牵头人公章。

（二）比选申请函附录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 姓名： 证书名称： 证书编号： |  |
| 2 | 施工负责人 | 姓名： 证书名称： 证书编号 |  |
| 3 | 设计负责人 | 姓名： 证书名称： 证书编号： |  |
| 4 | 工期 |  |  |
| 5 | 是否接受比选文件中的合同条款 | 是 |  |
| 6 | 是否响应比选文件中的技术标准及要求 | 是 |  |
| 7 | 是否响应比选文件中的比选范围 | 是 |  |
| 8 |  |  |  |

比选申请人：            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖签名章）

年    月     日

注：以联合体形式参加的，“比选申请人”处填写联合体牵头人全称并加盖联合体牵头人公章。

- 二、法定代表人身份证明

比选申请人名称：

姓名：    ，性别：    ，年龄：    ，职务：

系    （比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人正反两面身份证复印件。

比选申请人：           （盖单位章）

年    月    日

注：以联合体形式参加的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

## 三、授权委托书（如有）

本人    （姓名）系    （比选申请人名称）的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改    （比选项目名称）比选申请文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至“比选有效期”结束为止。

代理人无转委托权。

附：（1）法定代表人身份证正反两面扫描件、委托代理人身份证正反两面扫描件

比选申请人：                  （盖单位章）

法定代表人：        （签字或盖签名章）

身份证号码：

委托代理人：        （签字或盖签名章）

身份证号码：

年   月    日

注：

（1）法定代表人不亲自参加比选而委托代理人参加比选时适用。

（2）法定代表人委托代理人参加比选的，委托代理人应是比选申请人本单位的人员。

（3）以联合体形式参加的，本法定代表人身份证明应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

## 四、联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成             （联合体名称）联合体，共同参加          （项目名称）的比选。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1、          （某成员单位名称）为          （联合体名称）的牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本比选项目比选申请文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照比选文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                    。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式____份，联合体成员和比选人各执一份。

牵头人名称：           (盖单位章)

法定代表人：          (签字或盖章)

联合体其他成员单位一名称：          (盖单位章)

法定代表人：          (签字或盖章)

年    月    日

注：

1、本协议书为联合体参加时适用，非联合体参加时不需要填报。

## 五、项目管理机构

#### (一)项目管理机构组成表

| 序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 |  | 职称 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |  |
| 一 | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 设计 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 设计负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 施工 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 施工负责人 |  |  |  |  |  |  |

#### (二)项目经理简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  |  | 执业或职业资格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  | 学 历 |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

注：1.应附有效的身份证、注册建造师证书（须注册在比选申请人单位）

2.由社保部门出具的在比选申请人单位最近 6 个月连续缴费证明，从比选文件开始下载时间的上一个月或上上个月起算，往前推6个月的连续、不间断的缴费证明，企业设立不足6个月的可少于6个月；退休人员提供退休证明材料，无需提供社保缴费证明；新聘人员提供至少1个月在该比选申请人单位的社保缴费证明并提供聘用合同。

2.以联合体形式参加的，项目经理须由联合体牵头人提供，可以由施工负责人兼任。

#### (三)主要人员简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  |  | 拟在本合同任职 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 |  | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

注：1.施工负责人应附

1.1有效的身份证、注册建造师证书（须注册在比选申请人单位）、安全生产考核合格证（B证），职称证（如有）。

1.2.由社保部门出具的在比选申请人单位最近 6 个月连续缴费证明，从比选文件开始下载时间的上一个月或上上个月起算，往前推6个月的连续、不间断的缴费证明，企业设立不足6个月的可少于6个月；退休人员提供退休证明材料，无需提供社保缴费证明；新聘人员提供至少1个月在该比选申请人单位的社保缴费证明并提供聘用合同。

1.3提供未在其他项目上任职或虽在其他项目上任职，但本项目中选后能够从该项目撤离的承诺函

1.4若为联合体参加，须为联合体协议书中约定承担施工单位的人员。

2.设计负责人应附

2.1有效的身份证，职称证；

2.2.由社保部门出具的在比选申请人单位最近 6 个月连续缴费证明，从比选文件开始下载时间的上一个月或上上个月起算，往前推6个月的连续、不间断的缴费证明，企业设立不足6个月的可少于6个月；退休人员提供退休证明材料，无需提供社保缴费证明；新聘人员提供至少1个月在该比选申请人单位的社保缴费证明并提供聘用合同。

2.3若为联合体参加，须为联合体协议书中约定承担设计单位的人员。

3.其他人员按照评审标准要求提供。

- 六、已标价工程量清单

工程量清单计价表填表说明

一、工程量清单计价表由下列内容组成（提供的格式仅作为参考，但内容必须全部体现）

1、投标总价（封-3）

2、投标总价扉页（扉-3）

3、总说明（表-01）

4、单项工程招标控制价/投标报价汇总表（表-03）

5、单位工程招标控制价/投标报价汇总表（表-04-1）

6、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表（表-08）

7、综合单价分析表（表-09）

8、总价措施项目清单与计价表（表-11）

9、其他项目清单与计价汇总表（表-12）

10、暂列金额明细表（表-12-1）

11、材料（工程设备）暂估单价表及调整表（表-12-2）

12、专业工程暂估价及结算价表（表-12-3）

13、计日工表（表-12-4）

14、总承包服务费计价表（表-12-5）

15、规费、税金项目计价表（表-13）

16、发包人提供材料和工程设备一览表（表-19）

17、承包人提供主要材料和工程设备一览表（表-20）

二、已标价工程量清单的编制应符合下列规定，否则比选申请文件将被否决。

1、已标价工程量清单应按规定签字、盖章。已标价工程量清单的扉页(仅指投标总价扉页，下同)应由注册或登记在比选申请人单位（联合体参加的，本项业绩需由联合体协议书中约定承担施工的单位）的造价人员签字并盖有效期内的执业印章。除此之外，造价人员无需在比选申请文件其他任何地方签字或盖执业印章。比选申请人委托工程造价咨询企业编制已标价工程量清单的，应在比选申请文件中附工程造价咨询委托合同，由注册或登记在工程造价咨询企业的造价人员签字并盖执业印章。

2、按招标工程量清单给定的费用填报不可竞争费。

3、除比选人对清单工程量主动补遗或对比选人质疑作修改外，比选申请人在编制报价时不得擅自更改比选人提供的分部分项工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、工程量及计量单位。

4、符合招标工程量清单总说明的要求。

三、比选申请人提供的已标价工程量清单费用中需包含本项目设计费且不能高于设计费最高限价，本项目的全部设计费仅在“建筑与装饰工程”单项工程中按招标清单给定位置计列。

- 七、资格审查资料

### （一）比选申请人基本情况表

| 比选申请人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 成立日期 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 比选申请人关联企业情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

注：1.本表后应附营业执照、基本账户开户许可证或基本存款账户信息表、资质证书；

2.企业注册地不在四川省行政区域内的省外设计施工企业须提供在有效期内的四川省住房和城乡建设厅官网已公开的入川信息网页截图（若为联合体参加，则联合体所有成员均应具有）。

3.以联合体形式参加的，联合体各方应分别填写本表，并按上述第1、2条要求在本表后附联合体各方的证明材料。

- （二）近年类似项目情况表

| 1 | 合同名称： |
| --- | --- |
|  | 发包人名称： |
|  | 承包人名称： |
|  | 合同总价： |
|  | 工程地址： |
|  | 项目规模： |
| 2 | 所承担合同的主要内容： |
| 3 | 合同工期： |
| 4 | 其 他： |

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.需提供合同协议书关键页，提供的合同关键页能体现评审因素，合同涉及敏感机密信息的自行采取保密措施，不能体现评审因素的还需要提供业主加盖公章的证明材料，时间以合同签订时间为准。

3.如近年来，比选申请人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

比选申请人：            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖签名章）

年    月     日

注：以联合体形式参加的，“比选申请人”处填写联合体牵头人全称并加盖联合体牵头人公章。

- （三）信誉要求

#### 1.承诺函

（比选人名称）：

我公司   （比选申请名称）、法定代表人  （姓名）   （身份证号）   、拟委任的项目负责人  （姓名）   （身份证号）   在2022年1月1日至本项目比选文件递交截止日期间，没有被人民法院生效判决或裁定认定为行贿犯罪（包括行贿罪、单位行贿罪、对单位行贿罪、介绍贿赂罪等）。若在合同签订之前发现我单位或上述人员在行犯贿罪的，可取消我单位中选候选人或中选人资格。若在合同执行期间发现我单位或上述人员存在行贿犯罪的，可从合同中扣除 2万元作为违约金。

特此承诺。

联合体牵头人名称：__________________（全称）（盖单位章）

联合体成员名称：__________________（全称）（盖单位章）

法定代表人或授权的代理人：     （签字）

年     月     日

注：1.以联合体形式参加的按以上格式填写，“比选申请名称、法定代表人（含姓名及身份证号）”应逐一写明联合体所有成员的内容，落款处分别填写联合体牵头人单位及成员单位全称并分别盖单位章，由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人签字即可。

#### 1.承诺函

（比选人名称）：

我公司   （比选申请名称）、法定代表人  （姓名）   （身份证号）   、拟委任的项目负责人  （姓名）   （身份证号）   在2022年1月1日至本项目比选文件递交截止日期间，没有被人民法院生效判决或裁定认定为行贿犯罪（包括行贿罪、单位行贿罪、对单位行贿罪、介绍贿赂罪等）。若在合同签订之前发现我单位或上述人员在行犯贿罪的，可取消我单位中选候选人或中选人资格。若在合同执行期间发现我单位或上述人员存在行贿犯罪的，可从合同中扣除 2万元作为违约金。

特此承诺。

比选申请人：__________________（全称）（盖单位章）

法定代表人或授权的代理人：     （签字）

年     月     日

- 注：非联合体参加的按以上格式填写。

#### 2.相关网站截图

（1）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）查询“失信被执行人”链接“中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）”中被列入失信被执行人名单信息的供应商，不得参加本项目比选活动。

（2）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信名单（黑名单）信息的供应商，不得参加本项目比选活动。

注：1.需提供以上内容对应网站截图。

2.以联合体形式参加的，联合体合方均须提供。

九、相关承诺

比选人名称：

我方于   年	月 日参加（项目名称）的比选活动并郑重承诺如下：

1.我公司不存在比选文件第二章“比选申请人须知前附表”第1.4.3项、1.4.4项规定的任何一种情形。

2.我公司的比选申请内容符合比选文件第二章“比选申请人须知前附表”第1.3.1项规定。

3.我公司的建设地点符合比选文件第二章“比选申请人须知前附表”第1.1.5项规定。

4.我公司满足比选文件第二章对“分包”的要求。

5.我公司的比选有效期符合比选文件第二章“比选申请人须知前附表”第3.3.1项规定。

6.我公司的权利义务符合比选文件第四章“合同条款及格式”的要求。

7.我公司满足比选文件第七章“技术标准及要求”的要求。

8.我公司满足比选文件中的所有实质性条款。

10.我公司比选保证金有效期不少于比选有效期。

比选申请人：            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖签名章）

年    月     日

注：以联合体形式参加的，“比选申请人”处填写联合体牵头人全称并加盖联合体牵头人公章。

### （四）比选保证金交纳凭证

### 八、设计-施工总承包实施方案

1、比选申请人编制设计-施工总承包实施方案的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本标段的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施。

2、实施方案可附下列图表：

附表一：拟投入本标段的主要施工设备表

| 序号 | 设备 名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造年份 | 已使用台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：劳动力安排计划表

单位：人

| 工种 | 按工程实施阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表四：计划开竣工日期和进度表

进度表可采用网络图（或横道图）表示。

### 九、其他资料（如有）

比选申请人认为需要提供的其他资料